Product Risk Register

Daftar Risiko Produk MVP KomunaID

| Nama PT | PT Komuna Digital Indonesia |
| --- | --- |
| Brand Utama | KomunaID |
| Platform | Komuna.id |
| Layanan | Komuna Studio, Komuna Activation, Komuna Partner, Komuna Space, Komuna Insight |
| Dokumen | KOM-MVP-02 |
| Versi | Draft v1.0 |
| Tanggal | 05 Juli 2026 |
| Status | Dokumentasi MVP - untuk validasi internal |

# 1. Ringkasan Dokumen

Dokumen ini mengidentifikasi risiko utama produk, operasional, teknis, keamanan, dan validasi pasar yang dapat mempengaruhi keberhasilan MVP KomunaID.

Prinsip MVP MVP KomunaID difokuskan pada validasi ekosistem inti: individu menemukan komunitas/kegiatan, komunitas mengelola profil dan event, serta admin menjaga kualitas, keamanan, dan data dasar platform.

# 2. Konteks Produk

| Area | Keterangan |
| --- | --- |
| Masalah inti | Informasi komunitas, kegiatan, brand partner, dan venue masih tersebar sehingga discovery, validasi, dan kolaborasi tidak efisien. |
| Target pengguna awal | Individual/Member, Community Owner/Admin, Organization Owner/Admin, Partner Admin/Sponsor Representative, Super Admin/Platform Admin. |
| Nilai utama | Satu platform untuk menemukan komunitas dan kegiatan yang relevan, aktif, terpercaya, dan mudah diakses. |
| Batasan MVP | Fokus pada discovery, profil, event, membership, proposal kolaborasi dasar, moderasi, dan analytics awal. Fitur pembayaran, marketplace kompleks, dan mobile native masuk fase lanjutan. |

# 3. Output yang Dihasilkan

Risk register prioritas

Mitigasi dan owner

Trigger indikator risiko

Checklist review risiko per sprint

# 4. Skala Risiko

| Level | Definisi Probability | Definisi Impact |
| --- | --- | --- |
| Low | Kemungkinan kecil terjadi dalam 1-2 sprint. | Dampak terbatas dan mudah dipulihkan. |
| Medium | Mungkin terjadi bila kontrol tidak konsisten. | Dapat mengganggu timeline, UX, atau operasional. |
| High | Sangat mungkin terjadi atau sudah terlihat indikasinya. | Dapat menggagalkan validasi MVP atau merusak trust. |

# 5. Product Risk Register

| ID | Risiko | Probability | Impact | Mitigasi | Owner | Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Data komunitas awal terlalu sedikit | High | High | Seed komunitas/event awal, kurasi manual, kerja sama komunitas early adopter | Product Lead | Directory tidak menarik bagi member |
| R-02 | Komunitas tidak rutin update event | Medium | High | Reminder, status aktif, dashboard kelengkapan profil, SOP follow-up | Community Ops | Event kosong atau kedaluwarsa |
| R-03 | User sulit menemukan komunitas relevan | Medium | High | Filter kategori, minat, kota, keyword, rekomendasi sederhana | Product/UX | Search result rendah |
| R-04 | Fake community/event atau spam | Medium | High | Approval admin, report abuse, audit log, suspend account | Super Admin | Laporan user meningkat |
| R-05 | Scope creep MVP | High | Medium | Prioritasi MoSCoW, backlog freeze per sprint, change request log | PM | Sprint tidak selesai |
| R-06 | Role & permission bocor | Medium | High | RBAC middleware, test matrix akses, audit log | Tech Lead | User melihat menu terlarang |
| R-07 | Data pribadi tidak terlindungi | Medium | High | Minimasi data, hashing password, HTTPS, akses terbatas, consent | Tech Lead | Audit keamanan gagal |
| R-08 | Performa directory menurun | Medium | Medium | Index MySQL, pagination, caching kategori, query review | Backend | Load halaman lambat |
| R-09 | Partner tidak mendapat komunitas sesuai target | Medium | Medium | Profil komunitas terstruktur, tag audiens, paket sponsorship dasar | Partnership | Proposal tidak dibalas |
| R-10 | Moderasi admin kewalahan | Medium | Medium | Prioritas queue, status workflow, template alasan reject | Operations | SLA approval melewati target |
| R-11 | Kualitas UI tidak konsisten | Medium | Medium | Design system MVP, reusable components, review UI sprint | UI/UX | Komponen berbeda-beda |
| R-12 | Migrasi database sulit | Low | High | Migration script, naming convention, schema review, backup | Backend/DBA | Rollback gagal |

# 6. Risk Review Cadence

Review risiko dilakukan pada akhir setiap sprint.

Risiko High wajib punya action item dan owner.

Risk trigger yang muncul harus masuk backlog bug/task.

Risiko baru dari user testing harus ditambahkan sebelum sprint planning berikutnya.

# 7. Checklist Kontrol Risiko

| Area | Kontrol Minimal |
| --- | --- |
| Product | Scope freeze, MoSCoW priority, backlog refinement. |
| UX | Usability test alur discovery dan create event. |
| Trust & Safety | Approval workflow, report abuse, suspend mechanism. |
| Security | RBAC test matrix, password hashing, input validation. |
| Data | Constraint MySQL, seed data realistis, backup migration. |
| Operations | SLA admin, template review, escalation path. |