[Buatkan obrolan ini clear memory, tidak menggunakan memory apapun]

[Gunakan memory Project > "Project ID" Prompt dari Pengembangan Ide Bisnis IT]

[Gunakan memory Project > "Project ID" Prompt dari Deskripsi Masalah Pengembangan Bisnis IT]

[Gunakan memory Project > "Project ID" Prompt dari Hasil dari Tahap 0 - 19 pada Master Checklist PT Hybrid Community-Tech Startup]

[Gunakan memory Project > "Development Project KomunaID"]

[Gunakan memory Project > "Development Project KomunaID Prompt Dari Dokumentasi MVP KomunaID]

[Gunakan memory Project > "Development Project KomunaID Prompt Kebutuhan dan Fitur KomunaID]

[Gunakan memory Project > "Development Project KomunaID dari hasil Tahap 1 -13]

[Gunakan memory Project > “SDLC KomunaID”]

[Gunakan memory Project > “SDLC KomunaID” dengan Prompt Master Checklist SDLC Website]

[Gunakan memory Project > “SDLC KomunaID” dengan Prompt Master Tahap 0 - 11]

Notes :

1. Berdasarkan nama baru, logo baru, dan icon baru

2. Sudah menambahkan Wireframe

3. Sudah menambahkan Wireframe UI Design

4. Sudah menambahkan Wireframe System Architecture,

5. Sudah menambahkan Wireframe Database Design,

6. Sudah menambahkan Development Planning,

7. Sudah menambahkan Security and Acces, dan Performance

8. Berdasarkan Product Strategy Revisi Tahap 1

9. Berdasarkan MVP Feature Readiness Update User Roles

Deskripsi Masalah

Permasalahan utama dalam ide bisnis ini berangkat dari adanya kesenjangan antara orang yang ingin mencari teman, komunitas, dan kegiatan dengan pihak-pihak yang sebenarnya menyediakan ruang berkegiatan tersebut. Di kota besar, banyak individu memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi, memperluas relasi, mengembangkan minat, atau sekadar mencari aktivitas di luar rutinitas. Namun, proses untuk menemukan komunitas dan kegiatan yang sesuai masih belum mudah, belum terpusat, dan sering kali bergantung pada popularitas media sosial.

Bagi individu atau calon anggota, masalah yang muncul adalah sulitnya menemukan komunitas yang relevan, aktif, terpercaya, dan sesuai dengan minat pribadi. Informasi kegiatan sering tersebar di berbagai media sosial, tidak selalu diperbarui, atau sulit ditemukan jika komunitas tersebut belum populer. Akibatnya, orang yang ingin bergabung sering merasa bingung harus mencari ke mana, komunitas mana yang cocok, apakah kegiatannya masih aktif, dan apakah lingkungannya sesuai dengan dirinya.

Bagi komunitas, terutama komunitas kecil atau yang sedang berkembang, masalah utamanya adalah keterbatasan eksposur dan kesulitan menjangkau calon anggota baru. Banyak komunitas memiliki kegiatan yang menarik, tetapi tidak memiliki kemampuan promosi, manajemen informasi, atau dokumentasi digital yang baik. Akibatnya, komunitas yang sebenarnya aktif tetap sulit ditemukan oleh orang-orang yang membutuhkan ruang berkegiatan.

Bagi penyelenggara kegiatan, masalah yang sering muncul adalah sulitnya menyebarkan informasi acara secara efektif kepada target peserta yang tepat. Informasi event dapat tenggelam di media sosial, hanya menjangkau lingkaran yang sama, atau tidak tersampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki minat terhadap kegiatan tersebut. Hal ini membuat partisipasi kegiatan kurang optimal, meskipun konsep acaranya berpotensi menarik.

Bagi brand, sponsor, atau mitra kolaborasi, tantangannya adalah sulitnya menemukan komunitas atau kegiatan yang tepat untuk diajak bekerja sama. Mereka membutuhkan komunitas yang relevan dengan target audiens, memiliki aktivitas nyata, serta dapat dipercaya untuk menjalankan kolaborasi. Namun, karena data komunitas dan kegiatan belum tersusun dengan rapi, proses pencarian mitra menjadi tidak efisien dan sangat bergantung pada jaringan pribadi.

Bagi pemilik tempat atau ruang kegiatan, seperti kafe, coworking space, taman, studio, atau venue komunitas, masalahnya adalah belum optimalnya koneksi dengan komunitas yang membutuhkan tempat berkegiatan. Banyak ruang sebenarnya dapat digunakan untuk aktivitas komunitas, tetapi belum memiliki saluran yang tepat untuk bertemu dengan penyelenggara kegiatan atau komunitas yang relevan.

Secara keseluruhan, permasalahan ini menunjukkan bahwa ekosistem sosial dan komunitas belum terhubung secara efektif. Individu kesulitan menemukan komunitas, komunitas kesulitan menjangkau anggota, penyelenggara kegiatan kesulitan mendapatkan peserta, brand kesulitan mencari mitra kolaborasi, dan pemilik ruang kesulitan menghubungkan tempatnya dengan aktivitas komunitas. Masalah utamanya bukan pada ketiadaan komunitas atau kegiatan, melainkan pada belum adanya sistem yang mampu menghubungkan seluruh pihak tersebut secara terstruktur, relevan, dan mudah diakses.

| Level            | Nama                            |

| ---------------- | ------------------------------- |

| Nama PT          | **PT Komuna Digital Indonesia** |

| Brand Utama      | **KomunaID**                    |

| Platform         | **Komuna.id**                   |

| Layanan Agency   | **Komuna Studio**               |

| Event Activation | **Komuna Activation**           |

| Partnership      | **Komuna Partner**              |

| Venue Matching   | **Komuna Space**                |

| Data & Insight   | **Komuna Insight**              |

Public Role

- Guest / Visitor
Guest / Visitor adalah pengguna yang belum login atau belum memiliki akun.
Dapat

- Melihat landing page.

- Melihat informasi umum platform.

- Melihat komunitas publik.

- Melihat daftar event publik.

- Melihat detail event publik secara terbatas.

- Membaca Community Media / artikel publik.

- Melihat informasi umum marketplace.

- Melihat informasi umum volunteer.

- Melihat informasi umum organization, brand, partnership, sponsorship, dan collaboration.

- Melakukan registrasi akun.

- Melakukan login.

- Melakukan lupa password.

- Melihat halaman bantuan / FAQ.

- Menghubungi platform melalui contact form publik.

- Melihat syarat dan ketentuan platform.

- Melihat kebijakan privasi platform.
Tidak Dapat

- Daftar event.

- Join komunitas.

- Join volunteer.

- Mengajukan komunitas.

- Mengajukan organization.

- Mengajukan brand.

- Mengirim proposal kolaborasi.

- Mengakses chat komunitas.

- Mengakses chat event.

- Mengakses diskusi komunitas.

- Menyimpan komunitas favorit.

- Menambahkan teman.

- Membeli produk marketplace.

- Membeli tiket event.

- Melakukan transaksi wallet.

- Memberikan review, rating, atau testimoni.

- Melihat data member komunitas secara lengkap.

- Melihat dashboard pribadi.

- Melihat riwayat event, volunteer, transaksi, dan komunitas.

- Mengakses fitur internal platform.

- Member / User
Member / User adalah pengguna yang sudah melakukan registrasi dan login ke platform.
Member adalah role dasar untuk semua akun. Setelah menjadi Member, user dapat mengajukan role tambahan seperti Community Owner, Organization Owner, Brand Manager, Volunteer Coordinator, atau role lain sesuai kebutuhan platform.
Dapat
A. Akun dan Autentikasi

- Melakukan login.

- Melakukan logout.

- Melakukan lupa password.

- Melakukan reset password.

- Mengubah password.

- Mengatur profil pribadi.

- Mengatur profil dasar.

- Mengatur detail profil.

- Mengunggah dan mengubah foto profil.

- Mengatur username atau display name.

- Mengatur nomor telepon.

- Mengatur alamat email.

- Melakukan verifikasi email.

- Melakukan verifikasi nomor telepon jika dibutuhkan.

- Mengatur preferensi notifikasi.

- Mengatur privasi akun.

- Menonaktifkan akun pribadi.

- Menghapus akun sesuai kebijakan platform.
B. Akses Halaman Publik

- Melihat landing page.

- Melihat informasi umum platform.

- Membaca Community Media.

- Melihat artikel, berita, dan liputan komunitas.

- Melihat informasi umum partnership, sponsorship, dan organization.

- Melihat halaman bantuan / FAQ.

- Menghubungi customer support.
C. Pencarian Komunitas

- Melakukan pencarian komunitas.

- Filter komunitas berdasarkan daerah.

- Filter komunitas berdasarkan kategori komunitas.

- Filter komunitas berdasarkan minat.

- Filter komunitas berdasarkan status keaktifan.

- Filter komunitas berdasarkan format kegiatan: online, offline, hybrid.

- Filter komunitas berdasarkan frekuensi aktivitas.

- Melihat daftar komunitas.

- Melihat detail komunitas.

- Melihat profil komunitas.

- Melihat galeri komunitas.

- Melihat aktivitas terakhir komunitas.

- Melihat event yang dimiliki komunitas.

- Melihat volunteer program milik komunitas.

- Melihat daftar member komunitas jika diizinkan.

- Menyimpan komunitas favorit.

- Membagikan link komunitas.
D. Keanggotaan Komunitas

- Bergabung dengan komunitas.

- Keluar dari komunitas.

- Melihat daftar komunitas yang diikuti.

- Melihat riwayat komunitas yang pernah diikuti.

- Menerima undangan bergabung dari komunitas.

- Menerima pengumuman dari komunitas yang diikuti.

- Melihat status keanggotaan komunitas.

- Mengajukan ulang join komunitas jika sebelumnya ditolak, sesuai aturan platform.

- Melaporkan komunitas jika terdapat pelanggaran.

- Memberikan review atau testimoni komunitas jika diizinkan.
E. Pertemanan dan Interaksi Member

- Menambahkan teman dari member komunitas.

- Menghapus teman member.

- Memblokir member.

- Membuka blokir member.

- Melihat daftar teman.

- Menghubungi teman melalui chat pribadi.

- Menghubungi teman melalui chat komunitas jika berada dalam komunitas yang sama.

- Melaporkan member yang melanggar aturan.

- Mengatur siapa yang dapat menghubungi user.

- Mengatur siapa yang dapat melihat profil user.
F. Chat dan Diskusi Komunitas

- Bergabung dengan chat group komunitas.

- Bergabung dengan diskusi komunitas.

- Mengirim pesan di chat komunitas.

- Membalas diskusi komunitas.

- Mengirim file atau gambar jika diizinkan.

- Melihat riwayat diskusi komunitas.

- Melaporkan pesan atau diskusi bermasalah.

- Keluar dari chat komunitas.

- Mute notifikasi chat komunitas.
G. Event

- Melihat daftar event di komunitas.

- Melihat daftar event di beranda.

- Melihat detail event.

- Filter event berdasarkan kota.

- Filter event berdasarkan kategori.

- Filter event berdasarkan tanggal.

- Filter event berdasarkan gratis atau berbayar.

- Filter event berdasarkan online, offline, atau hybrid.

- Join event free.

- Join event berbayar.

- Membeli tiket event.

- Melihat status pendaftaran event.

- Melihat e-ticket atau QR ticket.

- Melakukan check-in event jika fitur tersedia.

- Bergabung dengan chat event.

- Bergabung dengan diskusi event.

- Menerima pengumuman dari event yang diikuti.

- Cancel event.

- Mengajukan refund event berbayar jika sesuai kebijakan.

- Melihat riwayat event yang pernah diikuti.

- Menyimpan event favorit.

- Membagikan link event.

- Memberikan rating atau feedback setelah event selesai.

- Mengunduh sertifikat event jika tersedia.
H. Volunteer

- Melihat daftar volunteer di komunitas.

- Melihat daftar volunteer di beranda.

- Melihat detail volunteer.

- Filter volunteer berdasarkan lokasi.

- Filter volunteer berdasarkan isu atau kategori.

- Filter volunteer berdasarkan tanggal.

- Join volunteer free.

- Join volunteer event.

- Melihat status pendaftaran volunteer.

- Mengisi data tambahan volunteer jika dibutuhkan.

- Mengikuti seleksi volunteer jika program membutuhkan approval.

- Menerima pengumuman volunteer.

- Melihat jadwal volunteer.

- Melakukan check-in volunteer jika tersedia.

- Cancel pendaftaran volunteer.

- Melihat riwayat volunteer yang pernah diikuti.

- Melihat volunteer hours jika fitur tersedia.

- Mengunduh sertifikat volunteer jika tersedia.

- Melihat impact report dari program volunteer.
I. Marketplace

- Melihat produk marketplace.

- Melihat produk marketplace milik organization.

- Melihat produk marketplace milik komunitas.

- Melihat detail produk.

- Membeli produk marketplace milik organization.

- Membeli produk marketplace milik komunitas.

- Membeli tiket di marketplace jika ada.

- Menambahkan produk ke wishlist.

- Melihat keranjang belanja.

- Melakukan checkout.

- Melihat status pesanan.

- Melihat riwayat pembelian.

- Mengajukan pembatalan pesanan jika sesuai kebijakan.

- Mengajukan refund jika sesuai kebijakan.

- Memberikan review produk jika pembelian selesai.
J. Wallet / Dompet

- Memiliki dompet.

- Melihat saldo dompet.

- Top up dompet.

- Menggunakan saldo dompet untuk kegiatan berbayar.

- Menggunakan saldo dompet untuk pembelian produk marketplace.

- Menggunakan saldo dompet untuk pembelian tiket.

- Melihat list riwayat dompet.

- Melihat detail transaksi dompet.

- Menerima refund ke dompet jika transaksi memenuhi syarat.

- Melihat status top up.

- Melihat status pembayaran.

- Mengunduh bukti transaksi jika tersedia.
K. Role Tambahan dan Undangan

- Mengajukan role tambahan.

- Mengajukan sebagai Community Owner.

- Mengajukan sebagai Organization Owner.

- Mengajukan sebagai Brand Owner atau Brand Manager jika diundang.

- Melihat status pengajuan role.

- Mengunggah dokumen pendukung pengajuan role.

- Melakukan revisi pengajuan role jika diminta admin.

- Menerima undangan kegiatan dari komunitas.

- Menerima undangan kegiatan dari organization.

- Menerima undangan kegiatan dari brand.

- Menerima undangan menjadi admin komunitas.

- Menerima undangan menjadi team organization.

- Menerima undangan menjadi team brand.

- Menerima atau menolak undangan role tambahan.
L. Notifikasi

- Menerima notifikasi komunitas.

- Menerima notifikasi event.

- Menerima notifikasi volunteer.

- Menerima notifikasi marketplace.

- Menerima notifikasi wallet.

- Menerima notifikasi chat.

- Menerima notifikasi undangan.

- Menerima notifikasi status pengajuan role.

- Mengatur preferensi notifikasi.

- Menandai notifikasi sebagai sudah dibaca.
M. Laporan dan Keamanan

- Melaporkan komunitas.

- Melaporkan event.

- Melaporkan volunteer program.

- Melaporkan produk marketplace.

- Melaporkan user/member.

- Melaporkan konten community media.

- Melaporkan chat atau diskusi bermasalah.

- Memblokir user.

- Membuka blokir user.

- Melihat status laporan jika disediakan platform.

Tidak Dapat

- Mengakses dashboard Community Owner jika belum memiliki role Community Owner.

- Mengakses dashboard Organization Owner jika belum memiliki role Organization Owner.

- Mengakses dashboard Brand jika belum diundang atau diberikan akses.

- Membuat komunitas tanpa proses pengajuan dan approval.

- Membuat organization tanpa proses pengajuan dan approval.

- Membuat brand tanpa akses organization atau approval.

- Membuat event atas nama komunitas jika bukan pengurus komunitas.

- Membuat event atas nama organization atau brand jika tidak memiliki akses.

- Mengirim proposal kolaborasi atas nama organization atau brand jika tidak memiliki akses.

- Mengelola member komunitas jika bukan Community Owner atau Community Admin.

- Mengelola team organization jika bukan Organization Owner atau Organization Admin.

- Mengelola team brand jika bukan Brand Owner atau Brand Manager.

- Mengakses data transaksi organization, brand, atau komunitas tanpa akses yang sesuai.

- Mengubah status verifikasi komunitas, organization, atau brand.

- Melihat data pribadi user lain yang bersifat private.

- Menghapus komunitas, organization, brand, event, volunteer, atau produk milik pihak lain.

- Melakukan spam chat, spam join, spam event, atau spam proposal.

- Mengakses fitur admin platform.

- Mengubah role user lain.

- Mengakses audit log platform.

Batasan / Rules

- Member tidak dapat keluar-masuk komunitas yang sama secara berulang lebih dari 3x dalam periode tertentu.

- Jika member keluar dari komunitas, platform dapat memberi masa tunggu sebelum dapat bergabung kembali.

- Jika member salah login sebanyak 3x, akun dapat dikunci sementara atau diminta verifikasi tambahan.

- Jika member melakukan percobaan login mencurigakan, sistem dapat meminta OTP, captcha, atau reset password.

- Member yang diblokir oleh komunitas tidak dapat bergabung kembali kecuali dibuka oleh admin komunitas.

- Member yang diblokir oleh user lain tidak dapat mengirim chat pribadi ke user tersebut.

- Member yang melakukan pelanggaran komunitas dapat dibatasi dari chat, diskusi, event, atau volunteer.

- Member yang sering cancel event dapat dikenakan batasan pendaftaran event.

- Member yang sering cancel volunteer dapat dikenakan batasan pendaftaran volunteer.

- Event berbayar hanya dapat diikuti setelah pembayaran berhasil.

- Refund event mengikuti kebijakan event dan platform.

- Refund marketplace mengikuti kebijakan seller dan platform.

- Wallet hanya dapat digunakan untuk transaksi yang tersedia di platform.

- Saldo wallet tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang melanggar kebijakan platform.

- Pengajuan role tambahan wajib melalui proses review dan approval admin.

- Pengajuan role dapat ditolak jika data tidak valid.

- Pengajuan role dapat diminta revisi jika dokumen belum lengkap.

- Akun member dapat dibatasi jika terindikasi spam, penipuan, penyalahgunaan, atau aktivitas mencurigakan.

- Platform dapat membatasi akses chat jika user melanggar aturan komunikasi.

- Platform dapat menonaktifkan sementara akun yang melanggar syarat dan ketentuan.
 
Roles: Komunitas
Struktur Role Komunitas
Role dalam modul komunitas dibagi menjadi 3 role utama:

- Owner Komunitas / OK

- Community Admin / CA

- Event Manager / EM
Struktur relasinya:
Owner Komunitas
├── Community Admin
└── Event Manager
Catatan utama:
• Owner Komunitas memiliki akses tertinggi di komunitas.
• Community Admin membantu pengelolaan komunitas harian.
• Event Manager fokus pada pengelolaan event komunitas.
• Semua role tetap memiliki akun dasar sebagai Member/User.
• Role komunitas bersifat scoped, artinya akses hanya berlaku pada komunitas tertentu.
Contoh:
User A = Member
User A = Owner Komunitas di Komunitas Buku Jakarta
User A = Event Manager di Komunitas Film Bandung

- Owner Komunitas / OK
Owner Komunitas adalah pemilik, founder, atau pengelola utama komunitas yang memiliki hak tertinggi untuk mengatur komunitas.
A. Registrasi dan Pengajuan Komunitas
Dapat

- OK dapat melakukan registrasi melalui halaman registrasi komunitas.

- OK dapat melakukan login setelah akun berhasil dibuat.

- OK dapat mengajukan role sebagai Owner Komunitas.

- OK dapat mengisi data pribadi Owner Komunitas.

- OK dapat mengunggah foto profil Owner Komunitas.

- OK dapat mengisi data identitas pribadi.

- OK dapat mengisi data kontak pribadi.

- OK dapat mengajukan komunitas baru.

- OK dapat menambahkan data awal komunitas.

- OK harus menunggu approval dari Platform Admin sebelum komunitas aktif.

- OK dapat menerima notifikasi proses approval komunitas baru.

- OK dapat menerima notifikasi jika pengajuan komunitas disetujui.

- OK dapat menerima notifikasi jika pengajuan komunitas ditolak.

- OK dapat menerima notifikasi jika pengajuan komunitas perlu revisi.

- OK dapat melakukan revisi data pengajuan komunitas jika diminta oleh Platform Admin.

- OK dapat melihat status pengajuan komunitas.

- OK dapat melihat riwayat pengajuan komunitas.
Batasan

- OK belum dapat mengaktifkan komunitas sebelum di-approve oleh Platform Admin.

- OK belum dapat menambahkan komunitas baru sebelum komunitas pertama di-approve, jika aturan MVP membatasi satu pengajuan aktif.

- OK tidak dapat melakukan approval terhadap komunitasnya sendiri.

- OK tidak dapat mengubah status verifikasi komunitas.

- OK tidak dapat melewati proses review Platform Admin.

B. Pengelolaan Profil Komunitas
Dapat

- OK dapat mengelola data komunitas.

- OK dapat mengubah foto profil komunitas.

- OK dapat mengubah logo komunitas.

- OK dapat mengubah banner komunitas.

- OK dapat mengubah nama komunitas.

- OK dapat mengubah deskripsi komunitas.

- OK dapat mengubah kategori komunitas.

- OK dapat mengubah lokasi utama komunitas.

- OK dapat mengubah regional komunitas.

- OK dapat mengatur status komunitas: aktif, tidak aktif, sementara ditutup, atau open member.

- OK dapat mengatur jenis komunitas: publik, privat, atau invitation only.

- OK dapat menambahkan link media sosial komunitas.

- OK dapat menambahkan link WhatsApp, Telegram, Discord, website, atau form eksternal.

- OK dapat mengatur cara bergabung ke komunitas.

- OK dapat mengatur syarat bergabung ke komunitas.

- OK dapat melihat preview halaman komunitas publik.

- OK dapat mengarsipkan komunitas jika komunitas tidak aktif.

- OK dapat mengajukan penghapusan komunitas kepada Platform Admin.
Batasan

- OK tidak dapat menghapus komunitas secara permanen tanpa validasi platform.

- Perubahan data penting seperti nama komunitas, identitas legal, atau kepemilikan dapat memerlukan approval ulang.

- Komunitas yang sedang terkena suspend tidak dapat melakukan update publik tertentu sampai suspend dicabut.

C. Multi-Komunitas, Sub-Komunitas, dan Sub-Regional
Dapat

- OK dapat melihat daftar komunitas yang dimiliki.

- OK dapat melihat daftar komunitas yang dikelola.

- OK dapat menambahkan komunitas baru sesuai batasan platform.

- OK dapat melihat detail setiap komunitas yang dimiliki.

- OK dapat menambahkan sub-komunitas dari komunitas utama.

- OK dapat menambahkan sub-regional dari komunitas utama.

- OK dapat melihat daftar sub-komunitas dari komunitas utama.

- OK dapat melihat daftar sub-regional dari komunitas utama.

- OK dapat mengelola struktur komunitas utama, sub-komunitas, dan sub-regional.

- OK dapat mengatur admin untuk masing-masing sub-komunitas.

- OK dapat mengatur admin untuk masing-masing sub-regional.

- OK dapat melihat performa setiap sub-komunitas.

- OK dapat melihat performa setiap sub-regional.

- OK dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sub-komunitas.

- OK dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sub-regional.
Contoh Struktur
Komunitas Utama: Komunitas Buku Nasional
├── Sub-Komunitas: Klub Baca Fiksi
├── Sub-Komunitas: Klub Baca Nonfiksi
├── Regional: Jakarta
├── Regional: Bandung
└── Regional: Yogyakarta
Batasan

- Sub-komunitas tidak dapat berdiri sebagai komunitas utama tanpa proses pengajuan.

- Sub-regional harus terhubung dengan komunitas utama.

- OK tidak dapat membuat sub-komunitas yang melanggar kategori atau kebijakan platform.

- Setiap sub-komunitas atau sub-regional dapat memerlukan approval jika platform mengaktifkan aturan moderasi.

D. Pengelolaan Member Komunitas
Dapat

- OK dapat melihat daftar member komunitas.

- OK dapat melihat detail data member yang mengikuti komunitasnya.

- OK dapat melihat status member: aktif, tidak aktif, pending, banned, atau removed.

- OK dapat menambahkan member ke dalam komunitas.

- OK dapat menerima permintaan join dari calon member.

- OK dapat menolak permintaan join dari calon member.

- OK dapat menghapus member dari komunitas.

- OK dapat melakukan banned terhadap member komunitas.

- OK dapat membuka banned member komunitas.

- OK dapat menambahkan teman dari member komunitas.

- OK dapat mengirim pesan kepada member komunitas.

- OK dapat mengirim pengumuman kepada seluruh member komunitas.

- OK dapat mengelompokkan member berdasarkan regional.

- OK dapat mengelompokkan member berdasarkan sub-komunitas.

- OK dapat mengelompokkan member berdasarkan status keaktifan.

- OK dapat mengatur label member.

- OK dapat melihat riwayat join dan keluar member.

- OK dapat melihat riwayat pelanggaran member.

- OK dapat mengekspor data member sesuai izin platform.

- OK dapat melihat statistik pertumbuhan member.
Batasan

- OK tidak boleh melihat data pribadi sensitif member yang tidak relevan dengan kebutuhan komunitas.

- OK tidak boleh menyalahgunakan data member untuk kepentingan di luar komunitas.

- Penghapusan member sebaiknya bersifat soft delete atau remove from community, bukan menghapus akun member dari platform.

- Banned member hanya berlaku di komunitas tersebut, kecuali pelanggaran berat diteruskan ke Platform Admin.

- Data jenis kelamin, usia, atau informasi sensitif lain sebaiknya digunakan dalam bentuk agregat untuk reporting.

E. Pengelolaan Role Internal Komunitas
Dapat

- OK dapat menambahkan pengurus komunitas.

- OK dapat menambahkan volunteer komunitas.

- OK dapat menambahkan Event Manager.

- OK dapat menambahkan Community Admin.

- OK dapat mengubah role member menjadi pengurus.

- OK dapat mengubah role member menjadi volunteer.

- OK dapat mengubah role member menjadi Event Manager.

- OK dapat mengubah role pengurus menjadi member biasa.

- OK dapat mengubah role volunteer menjadi member biasa.

- OK dapat mengubah status aktif atau tidak aktif dari pengurus.

- OK dapat mengubah status aktif atau tidak aktif dari volunteer.

- OK dapat mengatur masa kepengurusan.

- OK dapat memperlihatkan masa kepengurusan.

- OK dapat memperbarui masa kepengurusan.

- OK dapat mengarsipkan data kepengurusan lama.

- OK dapat melihat riwayat perubahan role.

- OK dapat melihat siapa yang mengubah role dan kapan perubahan dilakukan.
Role Internal yang Bisa Dikelola OK

- Community Admin

- Event Manager

- Volunteer Coordinator

- Content Manager

- Finance Community

- Partnership Community

- Moderator Komunitas

- Member biasa

- Volunteer
Batasan

- OK tidak dapat mengubah role Platform Admin.

- OK tidak dapat memberi akses ke komunitas lain yang bukan miliknya.

- OK tidak dapat membuat user menjadi Super Admin.

- Setiap perubahan role penting harus tercatat dalam audit log.

- Penghapusan role pengurus sebaiknya tetap menyimpan riwayat kepengurusan.

F. Chat, Threads, dan Diskusi Komunitas
Dapat

- OK dapat membuat thread di komunitas berdasarkan topik.

- OK dapat membuat kategori thread.

- OK dapat mengedit thread komunitas.

- OK dapat menghapus thread komunitas.

- OK dapat menonaktifkan thread komunitas.

- OK dapat membuat chat group komunitas.

- OK dapat membuat sub-chat di komunitas.

- OK dapat menghapus chat group komunitas.

- OK dapat menonaktifkan chat group komunitas.

- OK dapat menghapus sub-chat komunitas.

- OK dapat menonaktifkan sub-chat komunitas.

- OK dapat melakukan pin pesan penting.

- OK dapat membuat announcement.

- OK dapat menghapus pesan yang melanggar aturan komunitas.

- OK dapat mute member tertentu di chat komunitas.

- OK dapat mengatur aturan diskusi komunitas.

- OK dapat mengatur siapa saja yang boleh membuat thread.

- OK dapat mengatur siapa saja yang boleh mengirim pesan.

- OK dapat melihat laporan chat atau diskusi bermasalah.

- OK dapat meneruskan laporan pelanggaran berat ke Platform Admin.
Batasan

- OK tidak boleh membaca chat pribadi antar-member di luar ruang komunitas.

- OK tidak boleh menghapus bukti pelanggaran berat tanpa jejak audit.

- Chat yang sudah masuk laporan pelanggaran harus tetap tersedia untuk kebutuhan moderasi platform.

- OK tidak boleh menggunakan chat untuk spam, penipuan, atau promosi di luar kebijakan platform.

G. Donasi dan Keuangan Komunitas
Dapat

- OK dapat menerima donasi dari member.

- OK dapat menerima donasi dari publik jika fitur diaktifkan.

- OK dapat melihat daftar donatur.

- OK dapat melihat total donasi masuk.

- OK dapat melihat riwayat donasi.

- OK dapat melihat status transaksi donasi.

- OK dapat membuat campaign donasi komunitas.

- OK dapat membuat laporan penggunaan dana donasi.

- OK dapat mengunggah bukti penggunaan dana.

- OK dapat mengirim update kepada donatur.

- OK dapat melihat saldo wallet komunitas jika tersedia.

- OK dapat mengajukan pencairan dana.

- OK dapat melihat status pencairan dana.

- OK dapat mengunduh laporan keuangan komunitas.

- OK dapat melihat transaksi event berbayar komunitas.

- OK dapat melihat transaksi marketplace komunitas jika komunitas menjadi seller.

- OK dapat melihat sponsorship payment dari organization atau brand.
Batasan

- OK tidak dapat mencairkan dana jika komunitas belum terverifikasi.

- OK tidak dapat mencairkan dana tanpa memenuhi syarat KYC/KYB platform.

- OK tidak dapat mengubah riwayat transaksi.

- OK tidak dapat menghapus data donasi.

- Data keuangan harus tercatat dalam audit log.

- Refund mengikuti kebijakan platform, event, dan payment provider.

- Dana donasi harus memiliki laporan penggunaan jika platform mewajibkan transparansi.

H. Kerja Sama dengan Organization dan Brand
Dapat Menerima Permintaan dari Organization dan Brand
OK dapat menerima permintaan kerja sama dari perusahaan, organization, dan brand.
OK dapat menerima permintaan kerja sama berbayar.
OK dapat menerima permintaan kerja sama gratis.
OK dapat menerima permintaan kegiatan berbasis dana CSR.
OK dapat menerima permintaan tap-in.
OK dapat menerima permintaan sponsorship.
OK dapat menerima permintaan product sampling.
OK dapat menerima permintaan booth activation.
OK dapat menerima permintaan community talk.
OK dapat menerima permintaan campaign bersama.
OK dapat menerima permintaan volunteer collaboration.
OK dapat menerima permintaan riset, survey, atau product testing.
OK dapat melihat detail permintaan kerja sama.
OK dapat menerima permintaan kerja sama.
OK dapat menolak permintaan kerja sama.
OK dapat meminta revisi proposal kerja sama.
OK dapat melakukan negosiasi kerja sama.
OK dapat mengubah status kerja sama.
OK dapat melihat dokumen kerja sama.
OK dapat mengunggah dokumen kerja sama.
OK dapat melihat timeline kerja sama.
OK dapat melihat deliverables kerja sama.
OK dapat melihat laporan kerja sama.
OK dapat mengarsipkan kerja sama.
Dapat Mengajukan Permintaan kepada Organization dan Brand

- OK dapat mengajukan permintaan kerja sama kepada perusahaan, organization, dan brand.

- OK dapat mengajukan permintaan kerja sama berbayar.

- OK dapat mengajukan permintaan kerja sama gratis.

- OK dapat mengajukan permintaan kegiatan berbasis dana CSR.

- OK dapat mengajukan permintaan tap-in.

- OK dapat mengajukan permintaan dana.

- OK dapat mengajukan permintaan donasi.

- OK dapat mengajukan permintaan sponsorship.

- OK dapat mengajukan permintaan product support.

- OK dapat mengajukan permintaan venue support.

- OK dapat mengajukan permintaan media support.

- OK dapat mengajukan permintaan narasumber.

- OK dapat mengajukan proposal kolaborasi.

- OK dapat mengunggah proposal komunitas.

- OK dapat mengirim community profile atau media kit.

- OK dapat melihat status proposal yang diajukan.

- OK dapat menerima balasan dari organization atau brand.

- OK dapat melakukan revisi proposal.

- OK dapat membatalkan proposal yang belum disetujui.

- OK dapat mengarsipkan proposal yang sudah selesai atau ditolak.
Data Kerja Sama yang Dapat Dilihat OK
Seluruh list/data kerja sama.
Seluruh list/data kerja sama yang masuk dari organization dan brand.
Seluruh list/data kerja sama yang dikirim kepada organization dan brand.
Seluruh list/data kerja sama yang diterima.
Seluruh list/data kerja sama yang ditolak.
Seluruh list/data kerja sama yang sedang negosiasi.
Seluruh list/data kerja sama yang sedang berjalan.
Seluruh list/data kerja sama yang selesai.
Seluruh list/data kerja sama yang dibatalkan.
Detail kerja sama.
Detail pihak terkait.
Detail dokumen.
Detail timeline.
Detail deliverables.
Detail pembayaran.
Detail laporan akhir kerja sama.
Batasan

- OK tidak dapat menghapus kerja sama secara permanen jika sudah memiliki transaksi atau dokumen.

- OK hanya dapat membatalkan, menolak, atau mengarsipkan kerja sama sesuai status.

- OK tidak dapat mengakses data internal organization atau brand.

- OK tidak dapat mengubah isi proposal dari organization atau brand.

- OK tidak dapat mengubah status pembayaran secara manual.

- Kerja sama berbayar harus mengikuti flow payment, invoice, dan settlement platform.

- Kerja sama yang melibatkan CSR atau dana publik dapat memerlukan laporan akhir.

I. Event Komunitas
Dapat

- OK dapat membuat event komunitas.

- OK dapat mengelola event komunitas.

- OK dapat membuat event gratis.

- OK dapat membuat event berbayar.

- OK dapat membuat event online.

- OK dapat membuat event offline.

- OK dapat membuat event hybrid.

- OK dapat mengatur judul event.

- OK dapat mengatur deskripsi event.

- OK dapat mengatur tanggal dan waktu event.

- OK dapat mengatur lokasi event.

- OK dapat mengatur kuota peserta.

- OK dapat mengatur harga tiket event.

- OK dapat mengatur kategori event.

- OK dapat mengatur form pendaftaran event.

- OK dapat melihat daftar peserta event.

- OK dapat menerima atau menolak peserta event jika event membutuhkan approval.

- OK dapat mengirim pengumuman kepada peserta event.

- OK dapat mengatur Event Manager untuk event tertentu.

- OK dapat melihat check-in peserta event.

- OK dapat melihat feedback event.

- OK dapat mengunggah dokumentasi event.

- OK dapat membuat laporan event.

- OK dapat membatalkan event.

- OK dapat mengatur kebijakan refund event.

- OK dapat mengunduh data peserta event sesuai izin platform.
Batasan

- OK tidak dapat mengubah data pembayaran event secara manual.

- OK tidak dapat menghapus event yang sudah memiliki transaksi tanpa proses pembatalan.

- Event berbayar harus mengikuti aturan payment platform.

- Pembatalan event berbayar harus mengikuti aturan refund.

- Data peserta event harus digunakan sesuai kebijakan privasi.

J. Volunteer Komunitas
Dapat

- OK dapat membuat program volunteer.

- OK dapat mengelola program volunteer.

- OK dapat membuat volunteer event.

- OK dapat mengatur kuota volunteer.

- OK dapat mengatur persyaratan volunteer.

- OK dapat mengatur jadwal volunteer.

- OK dapat melihat daftar pendaftar volunteer.

- OK dapat menerima atau menolak volunteer.

- OK dapat mengatur Volunteer Coordinator.

- OK dapat mengirim briefing kepada volunteer.

- OK dapat melihat check-in volunteer.

- OK dapat melihat volunteer hours.

- OK dapat mengunggah dokumentasi volunteer.

- OK dapat membuat impact report.

- OK dapat mengeluarkan sertifikat volunteer jika tersedia.

- OK dapat mengarsipkan program volunteer yang selesai.
Batasan

- OK tidak dapat memalsukan volunteer hours.

- OK tidak dapat mengeluarkan sertifikat untuk peserta yang tidak mengikuti program.

- Volunteer program yang berisiko tinggi dapat memerlukan approval platform.

- Data volunteer harus mengikuti kebijakan privasi dan keamanan.

K. Marketplace Komunitas
Dapat

- OK dapat mengajukan komunitas sebagai marketplace seller.

- OK dapat menjual produk komunitas setelah disetujui.

- OK dapat membuat katalog produk komunitas.

- OK dapat mengelola produk komunitas.

- OK dapat mengatur harga produk.

- OK dapat mengatur stok produk.

- OK dapat melihat pesanan.

- OK dapat memproses pesanan.

- OK dapat melihat transaksi marketplace.

- OK dapat melihat review produk.

- OK dapat membuat produk digital jika fitur tersedia.

- OK dapat menjual merchandise komunitas.

- OK dapat menjual tiket, kelas, workshop, zine, buku, atau produk komunitas lainnya.
Batasan

- OK tidak dapat menjual produk yang melanggar kebijakan platform.

- OK tidak dapat mengubah riwayat transaksi.

- Refund marketplace mengikuti kebijakan platform.

- Marketplace seller dapat memerlukan verifikasi tambahan.

L. Community Media dan Galeri
Dapat

- OK dapat membuat konten community media.

- OK dapat mengirim artikel komunitas.

- OK dapat membuat update kegiatan komunitas.

- OK dapat membuat cerita komunitas.

- OK dapat mengunggah dokumentasi komunitas.

- OK dapat mengelola galeri komunitas.

- OK dapat menampilkan foto kegiatan.

- OK dapat menyembunyikan foto kegiatan.

- OK dapat menghapus foto kegiatan.

- OK dapat membuat highlight komunitas.

- OK dapat mengirim konten untuk direview Platform Admin atau Content Editor.

- OK dapat melihat status konten: draft, pending review, published, rejected, archived.
Batasan

- OK tidak dapat publish artikel ke halaman utama tanpa approval jika platform mengaktifkan review.

- OK tidak dapat menggunakan foto member tanpa persetujuan jika kebijakan platform mewajibkan consent.

- Konten yang melanggar aturan dapat diturunkan oleh Platform Admin atau Moderator.

M. Dashboard dan Reporting
Dapat
OK dapat melihat dashboard dan reporting komunitas, meliputi:

- Data total member.

- Data member aktif.

- Data member tidak aktif.

- Data member baru.

- Data member keluar.

- Data member berdasarkan regional.

- Data member berdasarkan sub-komunitas.

- Data member berdasarkan jenis kelamin jika data tersedia dan diizinkan.

- Data pertumbuhan member.

- Data aktivitas member.

- Data sub-komunitas.

- Data sub-regional.

- Data event.

- Data peserta event.

- Data event gratis.

- Data event berbayar.

- Data pendapatan event.

- Data volunteer.

- Data volunteer hours.

- Data program volunteer.

- Data donasi.

- Data donatur.

- Data penggunaan dana donasi.

- Data keuangan komunitas.

- Data sponsorship.

- Data kerja sama.

- Data kerja sama diterima.

- Data kerja sama ditolak.

- Data kerja sama aktif.

- Data kerja sama selesai.

- Data marketplace komunitas.

- Data penjualan produk.

- Data chat dan diskusi secara agregat.

- Data engagement komunitas.

- Data laporan pelanggaran.

- Data performa sub-komunitas.

- Data performa sub-regional.

- Data performa konten komunitas.

- Data traffic profil komunitas.

- Data klik link komunitas.
Batasan

- Data sensitif harus ditampilkan sesuai permission.

- Data personal member sebaiknya tidak ditampilkan secara berlebihan.

- Report yang berisi data pribadi tidak boleh dibagikan sembarangan.

- Export data dapat dibatasi sesuai role dan kebijakan platform.

N. Notifikasi
Dapat

- OK dapat menerima notifikasi approval komunitas.

- OK dapat menerima notifikasi revisi pengajuan komunitas.

- OK dapat menerima notifikasi member baru.

- OK dapat menerima notifikasi permintaan join komunitas.

- OK dapat menerima notifikasi laporan member.

- OK dapat menerima notifikasi event.

- OK dapat menerima notifikasi volunteer.

- OK dapat menerima notifikasi donasi.

- OK dapat menerima notifikasi transaksi.

- OK dapat menerima notifikasi kerja sama masuk.

- OK dapat menerima notifikasi proposal diterima.

- OK dapat menerima notifikasi proposal ditolak.

- OK dapat menerima notifikasi sponsorship.

- OK dapat menerima notifikasi marketplace.

- OK dapat menerima notifikasi platform.

- OK dapat mengatur preferensi notifikasi.

O. Settings dan Keamanan Komunitas
Dapat

- OK dapat mengatur pengaturan komunitas.

- OK dapat mengatur privasi komunitas.

- OK dapat mengatur aturan join komunitas.

- OK dapat mengatur aturan chat dan diskusi.

- OK dapat mengatur role dan permission internal.

- OK dapat melihat audit log komunitas.

- OK dapat melihat riwayat perubahan data komunitas.

- OK dapat mengatur keamanan komunitas.

- OK dapat mengatur pembatasan member bermasalah.

- OK dapat mengajukan suspend sementara komunitas.

- OK dapat mengajukan penghapusan komunitas.

- OK dapat mengatur integrasi link eksternal komunitas.
Batasan

- OK tidak dapat menghapus audit log.

- OK tidak dapat menghapus bukti transaksi.

- OK tidak dapat mengubah data approval platform.

- OK tidak dapat menonaktifkan kebijakan keamanan platform.

- Community Admin / CA
Community Admin adalah pengurus komunitas yang diberikan akses oleh Owner Komunitas untuk membantu pengelolaan komunitas harian.
A. Profil dan Data Komunitas
Dapat

- CA dapat melihat dashboard komunitas.

- CA dapat membantu mengedit profil komunitas.

- CA dapat mengubah deskripsi komunitas jika diberikan izin.

- CA dapat mengubah foto, galeri, dan informasi publik jika diberikan izin.

- CA dapat melihat daftar sub-komunitas.

- CA dapat melihat daftar sub-regional.

- CA dapat membantu mengelola sub-komunitas.

- CA dapat membantu mengelola sub-regional.

- CA dapat membuat update komunitas.

- CA dapat mengelola konten komunitas.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat menghapus komunitas.

- CA tidak dapat mengganti Owner Komunitas.

- CA tidak dapat mengajukan penghapusan permanen komunitas.

- CA tidak dapat mengubah data verifikasi utama komunitas tanpa izin OK.

- CA tidak dapat mengakses fitur yang dibatasi hanya untuk Owner Komunitas.

B. Member Management
Dapat

- CA dapat melihat daftar member komunitas.

- CA dapat melihat detail member sesuai permission.

- CA dapat menerima permintaan join member jika diberikan izin.

- CA dapat menolak permintaan join member jika diberikan izin.

- CA dapat menambahkan member ke komunitas jika diberikan izin.

- CA dapat menghapus member dari komunitas jika diberikan izin.

- CA dapat melakukan banned member jika diberikan izin.

- CA dapat membuka banned member jika diberikan izin.

- CA dapat mengelompokkan member berdasarkan regional.

- CA dapat mengelompokkan member berdasarkan sub-komunitas.

- CA dapat mengirim pengumuman kepada member.

- CA dapat melihat laporan member.

- CA dapat menindaklanjuti laporan member.

- CA dapat mengatur status aktif atau tidak aktif member di komunitas.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat mengubah role Owner Komunitas.

- CA tidak dapat menghapus akun member dari platform.

- CA tidak dapat mengekspor data member jika tidak diberi izin.

- CA tidak dapat melihat data sensitif member yang dibatasi.

- CA tidak dapat menggunakan data member untuk kepentingan di luar komunitas.

C. Role dan Kepengurusan
Dapat

- CA dapat melihat daftar pengurus komunitas.

- CA dapat melihat daftar volunteer komunitas.

- CA dapat membantu mengelola data pengurus.

- CA dapat membantu mengelola data volunteer.

- CA dapat melihat masa kepengurusan.

- CA dapat membantu update masa kepengurusan jika diberikan izin.

- CA dapat mengubah status aktif/tidak aktif pengurus jika diberikan izin.

- CA dapat mengubah status aktif/tidak aktif volunteer jika diberikan izin.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat menambahkan Community Admin baru tanpa izin OK.

- CA tidak dapat menghapus Community Admin lain jika tidak diberi izin.

- CA tidak dapat mengambil alih kepemilikan komunitas.

- CA tidak dapat mengubah struktur kepengurusan utama tanpa izin OK.

D. Chat, Thread, dan Moderasi
Dapat

- CA dapat membuat thread komunitas.

- CA dapat mengelola thread komunitas.

- CA dapat membuat chat group komunitas.

- CA dapat membuat sub-chat komunitas.

- CA dapat menghapus atau menonaktifkan thread jika melanggar aturan.

- CA dapat menghapus atau menonaktifkan chat jika melanggar aturan.

- CA dapat melakukan pin pesan.

- CA dapat membuat announcement.

- CA dapat melakukan moderasi diskusi.

- CA dapat menerima laporan chat atau diskusi.

- CA dapat memberi peringatan kepada member.

- CA dapat mute member jika diberikan izin.

- CA dapat meneruskan kasus berat ke OK atau Platform Admin.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat membaca chat pribadi member.

- CA tidak dapat menghapus audit log moderasi.

- CA tidak dapat mengabaikan laporan pelanggaran berat.

- CA tidak dapat menonaktifkan seluruh komunitas tanpa izin OK.

E. Event dan Volunteer
Dapat

- CA dapat membuat event komunitas jika diberikan izin.

- CA dapat mengelola event komunitas.

- CA dapat melihat daftar peserta event.

- CA dapat menerima atau menolak peserta event jika event membutuhkan approval.

- CA dapat mengirim pengumuman event.

- CA dapat mengatur Event Manager jika diberikan izin.

- CA dapat melihat feedback event.

- CA dapat mengunggah dokumentasi event.

- CA dapat membuat program volunteer jika diberikan izin.

- CA dapat mengelola volunteer komunitas.

- CA dapat melihat daftar volunteer.

- CA dapat mengirim briefing volunteer.

- CA dapat membuat impact report volunteer jika diberikan izin.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat mengatur pembayaran event jika tidak diberi izin.

- CA tidak dapat mencairkan dana event.

- CA tidak dapat menghapus event berbayar yang sudah memiliki transaksi.

- CA tidak dapat memalsukan data kehadiran event atau volunteer.

F. Kerja Sama dan Sponsorship
Dapat

- CA dapat melihat daftar kerja sama komunitas jika diberikan izin.

- CA dapat melihat detail kerja sama jika diberikan izin.

- CA dapat membantu membalas inquiry kerja sama.

- CA dapat membuat draft proposal kerja sama.

- CA dapat mengunggah dokumen kerja sama.

- CA dapat membantu mengelola deliverables kerja sama.

- CA dapat membantu membuat laporan kerja sama.

- CA dapat membantu mengelola sponsorship package jika diberikan izin.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat menyetujui kerja sama besar tanpa izin OK.

- CA tidak dapat menolak kerja sama besar tanpa izin OK.

- CA tidak dapat menyetujui pembayaran atau pencairan dana.

- CA tidak dapat menghapus data kerja sama permanen.

- CA tidak dapat mengubah status pembayaran kerja sama.

G. Donasi, Keuangan, dan Marketplace
Dapat

- CA dapat melihat data donasi jika diberikan izin.

- CA dapat membantu membuat laporan penggunaan dana.

- CA dapat membantu mengunggah bukti kegiatan.

- CA dapat melihat data marketplace komunitas jika diberikan izin.

- CA dapat membantu mengelola produk marketplace jika diberikan izin.

- CA dapat membantu memproses pesanan jika diberikan izin.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat mencairkan dana komunitas jika tidak diberi akses.

- CA tidak dapat mengubah data transaksi.

- CA tidak dapat menghapus data donasi.

- CA tidak dapat mengubah rekening pencairan komunitas.

- CA tidak dapat melakukan refund manual.

H. Reporting
Dapat

- CA dapat melihat dashboard komunitas.

- CA dapat melihat laporan member.

- CA dapat melihat laporan event.

- CA dapat melihat laporan volunteer.

- CA dapat melihat laporan engagement.

- CA dapat melihat laporan sub-komunitas dan sub-regional.

- CA dapat melihat laporan kerja sama jika diberikan izin.

- CA dapat melihat laporan keuangan terbatas jika diberikan izin.
Tidak Dapat

- CA tidak dapat melihat laporan keuangan penuh jika tidak diberi izin.

- CA tidak dapat mengekspor report sensitif tanpa izin OK.

- CA tidak dapat menghapus report.

- CA tidak dapat mengubah data report secara manual.

- Event Manager / EM
Event Manager adalah role yang fokus mengelola event komunitas tertentu. Role ini dapat diberikan oleh Owner Komunitas atau Community Admin jika diberi izin.
A. Event Management
Dapat

- EM dapat melihat daftar event yang ditugaskan kepadanya.

- EM dapat membuat event jika diberikan izin.

- EM dapat mengedit detail event yang ditugaskan.

- EM dapat mengatur judul event.

- EM dapat mengatur deskripsi event.

- EM dapat mengatur kategori event.

- EM dapat mengatur tanggal dan waktu event.

- EM dapat mengatur lokasi event.

- EM dapat mengatur format event: online, offline, atau hybrid.

- EM dapat mengatur kuota peserta.

- EM dapat mengatur rundown event.

- EM dapat mengatur pembicara atau narasumber.

- EM dapat mengatur kebutuhan event.

- EM dapat mengatur form pendaftaran event.

- EM dapat mengatur status event: draft, pending, published, closed, completed, cancelled.

- EM dapat mengunggah poster event.

- EM dapat mengunggah dokumentasi event.

- EM dapat mengarsipkan event yang sudah selesai.
Tidak Dapat

- EM tidak dapat menghapus komunitas.

- EM tidak dapat mengubah profil komunitas utama.

- EM tidak dapat membuat event di luar komunitas yang ditugaskan.

- EM tidak dapat mengakses event yang tidak ditugaskan kepadanya, kecuali diberikan izin.

- EM tidak dapat mengubah Owner Komunitas atau Community Admin.

B. Peserta Event
Dapat

- EM dapat melihat daftar peserta event.

- EM dapat melihat status pendaftaran peserta.

- EM dapat menerima peserta jika event membutuhkan approval.

- EM dapat menolak peserta jika event membutuhkan approval.

- EM dapat mengirim email atau notifikasi kepada peserta.

- EM dapat mengirim pengumuman event.

- EM dapat mengelola waitlist peserta.

- EM dapat melihat data check-in peserta.

- EM dapat melakukan check-in peserta.

- EM dapat melakukan scan QR ticket jika tersedia.

- EM dapat mengunduh daftar peserta jika diberikan izin.

- EM dapat mencatat kehadiran peserta.

- EM dapat melihat feedback peserta.

- EM dapat mengirim form feedback setelah event selesai.
Tidak Dapat

- EM tidak dapat menggunakan data peserta di luar kebutuhan event.

- EM tidak dapat melihat data sensitif peserta yang tidak diperlukan.

- EM tidak dapat menghapus akun peserta.

- EM tidak dapat mengubah transaksi pembayaran peserta.

- EM tidak dapat melakukan refund manual.

C. Event Berbayar
Dapat

- EM dapat melihat status pembayaran peserta jika diberikan izin.

- EM dapat melihat jumlah peserta yang sudah membayar.

- EM dapat melihat jumlah peserta pending payment.

- EM dapat melihat kapasitas tiket.

- EM dapat mengatur kategori tiket jika diberikan izin.

- EM dapat menutup penjualan tiket jika diberikan izin.

- EM dapat melihat ringkasan pendapatan event jika diberikan izin.

- EM dapat mengirim reminder pembayaran kepada peserta.
Tidak Dapat

- EM tidak dapat mencairkan dana event.

- EM tidak dapat mengubah harga tiket setelah ada transaksi tanpa izin OK.

- EM tidak dapat mengubah data pembayaran secara manual.

- EM tidak dapat menghapus transaksi.

- EM tidak dapat menyetujui refund tanpa izin OK atau Finance Community.

D. Chat dan Diskusi Event
Dapat

- EM dapat membuat chat event.

- EM dapat mengelola chat event.

- EM dapat membuat diskusi event.

- EM dapat mengirim pengumuman event.

- EM dapat melakukan pin pesan event.

- EM dapat menjawab pertanyaan peserta.

- EM dapat menghapus pesan event yang melanggar aturan.

- EM dapat mute peserta di chat event jika diberikan izin.

- EM dapat melaporkan peserta bermasalah kepada CA atau OK.
Tidak Dapat

- EM tidak dapat membaca chat pribadi peserta.

- EM tidak dapat menghapus audit log chat event.

- EM tidak dapat melakukan banned permanen dari komunitas, kecuali diberikan izin khusus.

- EM tidak dapat menonaktifkan seluruh chat komunitas.

E. Dokumentasi dan Report Event
Dapat

- EM dapat mengunggah dokumentasi event.

- EM dapat mengunggah foto event.

- EM dapat mengunggah video event.

- EM dapat membuat laporan event.

- EM dapat melihat jumlah peserta hadir.

- EM dapat melihat jumlah peserta tidak hadir.

- EM dapat melihat feedback event.

- EM dapat membuat rekap event.

- EM dapat mengirim laporan event ke OK atau CA.

- EM dapat membuat sertifikat peserta jika fitur tersedia.

- EM dapat mengirim sertifikat peserta jika diberikan izin.
Tidak Dapat

- EM tidak dapat mengubah laporan keuangan utama komunitas.

- EM tidak dapat menghapus laporan event yang sudah dikunci.

- EM tidak dapat memalsukan data kehadiran.

- EM tidak dapat menggunakan dokumentasi peserta tanpa mengikuti kebijakan consent platform.

Permission Matrix Ringkas
Fitur Owner Komunitas Community Admin Event Manager
Ajukan komunitas Ya Tidak Tidak
Approval komunitas sendiri Tidak Tidak Tidak
Edit profil komunitas Ya Terbatas Tidak
Hapus/arsip komunitas Ajukan ke platform Tidak Tidak
Kelola sub-komunitas Ya Terbatas Tidak
Kelola sub-regional Ya Terbatas Tidak
Lihat member Ya Ya, terbatas Hanya peserta event
Tambah member Ya Terbatas Tidak
Hapus member Ya Terbatas Tidak
Banned member Ya Terbatas Tidak
Ubah role member Ya Terbatas Tidak
Kelola kepengurusan Ya Terbatas Tidak
Buat thread komunitas Ya Ya Tidak
Kelola chat komunitas Ya Ya Tidak
Buat event Ya Ya, jika diberi izin Ya, jika diberi izin
Kelola event Ya Ya Hanya event yang ditugaskan
Kelola peserta event Ya Ya Ya
Check-in event Ya Ya Ya
Kelola event berbayar Ya Terbatas Terbatas
Cairkan dana Ya, jika terverifikasi Tidak / terbatas Tidak
Lihat donasi Ya Terbatas Tidak
Kelola donasi Ya Terbatas Tidak
Terima kerja sama Ya Draft / terbatas Tidak
Ajukan kerja sama Ya Draft / terbatas Tidak
Approve kerja sama Ya Tidak / terbatas Tidak
Kelola marketplace Ya Terbatas Tidak
Lihat dashboard report Ya Terbatas Event report saja
Export data Ya, sesuai izin Terbatas Terbatas
Audit log Ya Terbatas Tidak

Batasan Umum Role Komunitas

- Semua role komunitas hanya berlaku pada komunitas yang diberikan akses.

- Semua perubahan penting harus masuk audit log.

- Data member harus dilindungi sesuai kebijakan privasi platform.

- Data keuangan tidak boleh diubah secara manual.

- Transaksi, donasi, tiket, refund, dan settlement harus mengikuti flow platform.

- Penghapusan data penting sebaiknya menggunakan soft delete atau arsip.

- Kerja sama berbayar harus memiliki status, dokumen, dan riwayat transaksi yang jelas.

- Role komunitas tidak dapat mengakses dashboard organization, brand, atau platform admin.

- Role komunitas tidak dapat mengubah status verifikasi komunitas.

- Platform Admin tetap memiliki hak untuk melakukan review, suspend, atau take down komunitas yang melanggar aturan.
 
Roles: Organization / Perusahaan / Brand
Prinsip Dasar
Dalam platform ini, semua user yang registrasi pertama kali akan menjadi Member.
Setelah menjadi Member, user dapat mengajukan role tambahan seperti:

- Owner Organization / Owner Perusahaan

- Owner Brand

- Brand Manager

- Brand Staff

- Organization Admin

- Organization Finance

- Organization Partnership
Struktur utamanya:
Member / User
└── Organization / Perusahaan
└── Brand
Atau dalam kasus brand independen:
Member / User
└── Brand Independent

A. Penyesuaian Istilah
Agar tidak membingungkan, istilah yang disarankan:
Istilah Awal Istilah yang Disarankan Keterangan
Owner Company Owner Organization / Owner Perusahaan Role pemilik/pengelola organization
Company / Perusahaan Organization Type: Company Company adalah salah satu tipe organization
Brand Brand Entitas produk/brand di bawah organization atau berdiri sendiri
Owner Brand Brand Owner Pemilik/pengelola utama brand
Managed Brand Brand Manager / Brand Staff Karyawan/pengelola brand
Karyawan Brand Brand Team Member User yang diberi akses ke brand
Partner Status kerja sama Bukan role utama
Sponsor Peran sponsorship Bukan role utama

B. Struktur Entitas

- Organization / Perusahaan
Organization adalah entitas induk yang dapat berupa:

- Perusahaan.

- Brand group.

- Agency.

- NGO.

- Yayasan.

- Kampus.

- Pemerintah.

- Media.

- Event organizer.

- UMKM.

- Brand independen.
Contoh:
Organization: PT Maju Bersama
├── Brand A
├── Brand B
└── Brand C

- Brand
Brand adalah entitas yang dapat berada:
A. Di bawah Organization
Contoh:
PT Maju Bersama
└── Brand Kopi A
B. Berdiri sendiri sebagai Brand Independent
Contoh:
Brand Kopi Senja
Type: Brand Independent
Tidak berada di bawah company tertentu

C. Aturan Kepemilikan Organization
Untuk MVP
Rekomendasi:
1 Member hanya boleh mengajukan dan menjadi Owner untuk 1 Organization terlebih dahulu.
Alasan:

- Mengurangi spam pengajuan perusahaan.

- Memudahkan proses approval.

- Memudahkan dashboard awal.

- Memudahkan validasi data.

- Memudahkan pengelolaan role.

- Mengurangi risiko penyalahgunaan klaim perusahaan.
Untuk Sistem Jangka Panjang
Database tetap sebaiknya mendukung:
1 user bisa mengelola beberapa Organization.
Karena dalam kondisi nyata bisa saja:

- Founder punya beberapa perusahaan.

- Agency mengelola beberapa klien.

- Holding company punya beberapa entitas.

- Konsultan partnership mengelola beberapa organization.

- Satu orang menjadi perwakilan beberapa perusahaan.
Jadi keputusan final:
MVP:
1 Owner Organization hanya bisa memiliki 1 Organization aktif.

Database:
Tetap mendukung multi-organization untuk pengembangan lanjutan.

D. Aturan Kepemilikan Brand

- Organization Owner
Organization Owner dapat:

- Membuat banyak brand di bawah organization.

- Mengelola seluruh brand milik organization.

- Menambahkan Brand Owner.

- Menambahkan Brand Manager.

- Menambahkan Brand Staff.

- Menghubungkan brand yang sudah ada ke organization, dengan approval platform.

- Melihat seluruh dashboard brand di bawah organization.

- Brand Owner Independent
Brand Owner dapat:

- Mengajukan brand independent.

- Mengelola brand miliknya.

- Menambahkan team brand.

- Membuat campaign.

- Mengajukan kerja sama ke komunitas.

- Menerima kerja sama dari komunitas.

- Mengelola produk brand.

- Melihat dashboard brand.
Untuk MVP, Brand Owner independent dapat dibatasi:
Maksimal 3 brand independent per user.

E. CTA / Button yang Dibutuhkan

- Di Member Dashboard
Member yang belum punya role organization atau brand dapat melihat CTA:
Ajukan Organization / Perusahaan
Ajukan Brand Independent
Atau:
Daftarkan Perusahaan / Organisasi
Daftarkan Brand

- Di Organization Dashboard
Organization Owner tidak perlu memiliki CTA “Tambah Perusahaan Baru” pada MVP.
CTA yang tersedia:
Tambah Brand Baru
Tambah Team Organization
Tambah Produk
Buat Campaign
Buat Proposal Kolaborasi

- Di Brand Dashboard
CTA yang tersedia:
Tambah Produk
Tambah Team Brand
Buat Campaign
Ajukan Kolaborasi ke Komunitas
Lihat Permintaan dari Komunitas
Buat Sponsorship / CSR Campaign

F. Flow Registrasi dan Pengajuan Role

- Flow Dasar
User registrasi
→ Menjadi Member
→ Masuk Member Dashboard
→ Mengajukan role tambahan
Role tambahan dapat berupa:

- Owner Organization.

- Owner Brand.

- Brand Manager.

- Brand Staff.

- Organization Admin.

- Flow Pengajuan Organization / Perusahaan
Member
→ Klik “Ajukan Organization / Perusahaan”
→ Isi data organization
→ Upload bukti otorisasi
→ Submit
→ Status: Pending Review
→ Platform Admin review
→ Approved / Rejected / Need Revision
→ Jika approved, user menjadi Owner Organization
→ Organization Dashboard aktif
Data yang perlu diisi:

- Nama organization.

- Tipe organization.

- Nama legal perusahaan jika ada.

- Deskripsi organization.

- Alamat.

- Email resmi.

- Nomor telepon.

- Website.

- Media sosial.

- Jabatan pengaju.

- Dokumen bukti.

- Tujuan menggunakan platform.
Bukti otorisasi dapat berupa:

- NIB.

- Akta.

- Surat kuasa.

- Email domain perusahaan.

- Kartu nama.

- LinkedIn pengaju.

- Website resmi.

- Dokumen internal.

- Surat tugas.

- Bukti bahwa pengaju adalah founder, direktur, owner, manager, atau authorized person.

- Flow Pengajuan Brand Independent
Member
→ Klik “Ajukan Brand Independent”
→ Isi data brand
→ Pilih brand berdiri sendiri
→ Upload bukti kepemilikan brand
→ Submit
→ Status: Pending Review
→ Platform Admin review
→ Approved / Rejected / Need Revision
→ Jika approved, user menjadi Brand Owner
→ Brand Dashboard aktif
Data brand:

- Nama brand.

- Kategori brand.

- Deskripsi brand.

- Logo brand.

- Foto/banner brand.

- Website.

- Instagram/TikTok/LinkedIn.

- Produk utama.

- Target audience.

- Area campaign.

- Tujuan masuk platform.

- Bukti kepemilikan brand.

- Flow Tambah Brand di Bawah Organization
Owner Organization
→ Masuk Organization Dashboard
→ Klik “Tambah Brand Baru”
→ Isi data brand
→ Submit
→ Brand masuk status Draft / Pending Review
→ Platform Admin review jika diperlukan
→ Brand aktif
Brand dapat memiliki status:

- Draft.

- Pending Review.

- Need Revision.

- Approved.

- Active.

- Suspended.

- Archived.

G. Invitation Team / Karyawan Brand
Owner Organization atau Brand Owner dapat menambahkan orang ke dalam team.
Namun, password tidak boleh dikirim melalui email.
Flow yang lebih aman:
Owner input nama + email + nomor telepon + role
→ Sistem mengirim invitation link ke email
→ Penerima klik link
→ Jika belum punya akun, penerima membuat password sendiri
→ Jika sudah punya akun, penerima login
→ Penerima menerima undangan
→ Role aktif sesuai scope
Data invite:

- Nama.

- Email.

- Nomor telepon.

- Role.

- Scope akses: organization atau brand.

- Status invitation.

- Tanggal expired invitation.
Status invitation:

- Invited.

- Accepted.

- Rejected.

- Expired.

- Revoked.

H. Identity Card / Role Switcher
Setiap user memiliki satu akun dasar sebagai Member, lalu bisa memiliki beberapa identitas tambahan.
Contoh:
Akun: Dika

Identity:

- Member

- Owner Organization - PT Maju Bersama

- Brand Owner - Brand Kopi A

- Brand Manager - Brand Snack B

- Brand Staff - Brand Minuman C
Saat login, user dapat memilih dashboard:
Masuk sebagai:
[Member Dashboard]
[Organization: PT Maju Bersama]
[Brand: Kopi A]
[Brand: Snack B]

I. Dashboard Organization Owner
Menu Dashboard Organization
Organization Dashboard
├── Dashboard / Overview
├── Profil Organization
├── Members / Team
├── Perusahaan / Organization Detail
├── Brand
├── Produk
├── Campaign
├── Collaboration
├── Sponsorship / CSR
├── Event
├── Marketplace
├── Finance
├── Reports
├── Notifications
└── Settings
Penjelasan Menu
Menu Fungsi
Dashboard / Overview Ringkasan aktivitas organization
Profil Organization Data profil organization
Members / Team Karyawan atau team organization
Perusahaan / Organization Detail Data legal, alamat, dokumen, informasi formal
Brand Daftar brand di bawah organization
Produk Produk berdasarkan brand
Campaign Campaign iklan, penjualan, CSR, hiring, atau komunitas
Collaboration Kerja sama dengan komunitas
Sponsorship / CSR Program sponsorship dan CSR
Event Event milik organization atau brand
Marketplace Produk yang dijual
Finance Uang masuk, uang keluar, invoice, payment
Reports Laporan organization
Notifications Notifikasi approval, kerja sama, transaksi
Settings Pengaturan organization

J. Dashboard Brand
Menu Dashboard Brand
Brand Dashboard
├── Dashboard / Overview
├── Profil Brand
├── Detail Data Brand
├── Team Brand
├── Produk
├── Campaign
├── Collaboration
├── Sponsorship / CSR
├── Event
├── Marketplace
├── Finance
├── Reports
├── Notifications
└── Settings
Penjelasan Menu
Menu Fungsi
Dashboard / Overview Ringkasan performa brand
Profil Brand Data publik brand
Detail Data Brand Detail internal brand
Team Brand Owner, manager, staff brand
Produk Produk milik brand
Campaign Campaign brand
Collaboration Kerja sama dengan komunitas
Sponsorship / CSR Program sponsor atau CSR brand
Event Event yang dibuat atau didukung brand
Marketplace Penjualan produk brand
Finance Transaksi brand
Reports Laporan brand
Notifications Notifikasi brand
Settings Pengaturan brand

K. Role: Owner Organization / Owner Perusahaan
Owner Organization adalah user yang menjadi pemilik atau perwakilan utama organization/perusahaan.
Dapat

- Registrasi dan Approval

- OP dapat melakukan registrasi sebagai Member.

- OP dapat mengajukan role sebagai Owner Organization.

- OP dapat mengisi data pribadi Owner Organization.

- OP dapat mengunggah foto profil.

- OP dapat mengisi data pribadi.

- OP dapat mengajukan organization/perusahaan.

- OP harus menunggu approval dari Platform Admin.

- OP dapat menerima notifikasi proses approval organization.

- OP dapat menerima notifikasi jika pengajuan organization diterima.

- OP dapat menerima notifikasi jika pengajuan organization ditolak.

- OP dapat menerima notifikasi jika pengajuan organization butuh revisi.

- OP dapat merevisi data pengajuan organization.

- Pengelolaan Organization

- OP dapat mengelola data organization.

- OP dapat mengubah foto/logo organization.

- OP dapat mengubah data perusahaan.

- OP dapat mengubah detail data perusahaan.

- OP dapat mengubah alamat, kontak, website, dan media sosial.

- OP dapat mengubah deskripsi organization.

- OP dapat mengatur tipe organization.

- OP dapat mengunggah dokumen legal organization.

- OP dapat melihat status verifikasi organization.

- OP dapat mengajukan update data legal organization.

- OP dapat mengatur status organization: active, inactive, archived.

- OP dapat melihat preview profil organization publik.

- Pengelolaan Brand

- OP dapat menambahkan brand baru.

- OP dapat menambahkan brand yang sudah ada ke bawah perusahaan, dengan approval.

- OP dapat melihat daftar brand milik perusahaan.

- OP dapat melihat detail brand.

- OP dapat melihat list brand yang dikelola OP.

- OP dapat mengubah data brand jika memiliki akses.

- OP dapat mengaktifkan atau menonaktifkan brand.

- OP dapat mengarsipkan brand.

- OP dapat menambahkan Brand Owner baru.

- OP dapat menambahkan Brand Manager.

- OP dapat menambahkan Brand Staff.

- OP dapat memindahkan pengelolaan brand ke user lain, dengan approval jika diperlukan.

- OP dapat melihat laporan seluruh brand di bawah organization.

- Team / Members Organization

- OP dapat menambahkan karyawan baru.

- OP dapat mengundang member menjadi team organization.

- OP dapat mengubah role member menjadi Organization Admin.

- OP dapat mengubah role member menjadi Organization Finance.

- OP dapat mengubah role member menjadi Organization Partnership.

- OP dapat mengubah role member menjadi Organization Staff.

- OP dapat menghapus akses karyawan dari organization.

- OP dapat mengubah kembali role karyawan menjadi Member biasa.

- OP dapat mengatur status aktif/tidak aktif team organization.

- OP dapat melihat daftar team organization.

- OP dapat melihat detail team organization.

- OP dapat melihat riwayat perubahan role team.

- OP dapat mengirim invitation link ke calon team.

- Produk

- OP dapat menambahkan produk berdasarkan brand yang dimiliki.

- OP dapat menambahkan produk berdasarkan kategori yang tersedia.

- OP dapat melihat daftar produk dari seluruh brand.

- OP dapat mengelola katalog produk organization.

- OP dapat mengatur harga produk.

- OP dapat mengatur stok produk.

- OP dapat mengatur status produk: draft, active, inactive, archived.

- OP dapat melihat transaksi produk.

- OP dapat melihat review produk.

- OP dapat menghapus atau mengarsipkan produk jika belum memiliki transaksi aktif.

- Kerja Sama dari Komunitas

- OP dapat menerima permintaan kerja sama dari komunitas.

- OP dapat menerima permintaan kerja sama berbayar.

- OP dapat menerima permintaan kerja sama gratis.

- OP dapat menerima permintaan kegiatan berbasis dana CSR.

- OP dapat menerima permintaan tap-in.

- OP dapat menerima permintaan dana.

- OP dapat menerima permintaan donasi.

- OP dapat menerima permintaan sponsorship.

- OP dapat menerima permintaan product support.

- OP dapat menerima permintaan media support.

- OP dapat menerima permintaan venue support.

- OP dapat melihat detail permintaan kerja sama.

- OP dapat menerima permintaan kerja sama.

- OP dapat menolak permintaan kerja sama.

- OP dapat meminta revisi proposal kerja sama.

- OP dapat melakukan negosiasi kerja sama.

- OP dapat melihat dokumen kerja sama.

- OP dapat melihat timeline kerja sama.

- OP dapat melihat deliverables kerja sama.

- OP dapat melihat laporan kerja sama.

- Permintaan Kerja Sama kepada Komunitas

- OP dapat melakukan permintaan kerja sama kepada komunitas.

- OP dapat mengirim permintaan kerja sama berbayar.

- OP dapat mengirim permintaan kerja sama gratis.

- OP dapat mengirim permintaan kegiatan berbasis dana CSR.

- OP dapat mengirim permintaan tap-in.

- OP dapat mengirim permintaan sponsorship.

- OP dapat mengirim permintaan product sampling.

- OP dapat mengirim permintaan booth activation.

- OP dapat mengirim permintaan community talk.

- OP dapat mengirim permintaan campaign.

- OP dapat mengunggah proposal kerja sama.

- OP dapat mengirim brief campaign.

- OP dapat melihat status proposal yang dikirim.

- OP dapat membatalkan proposal yang belum disetujui.

- OP dapat mengarsipkan proposal yang selesai atau ditolak.

- Campaign

- OP dapat membuat campaign iklan.

- OP dapat membuat campaign penjualan.

- OP dapat membuat campaign CSR.

- OP dapat membuat campaign sponsorship.

- OP dapat membuat campaign untuk membuka lowongan.

- OP dapat membuat campaign employer branding.

- OP dapat membuat campaign product sampling.

- OP dapat membuat campaign riset atau survey.

- OP dapat membuat campaign community activation.

- OP dapat menawarkan campaign kepada komunitas.

- OP dapat mempublikasikan campaign di website jika disetujui platform.

- OP dapat mengatur target komunitas campaign.

- OP dapat mengatur budget campaign.

- OP dapat mengatur timeline campaign.

- OP dapat melihat laporan campaign.

- OP dapat melihat performa campaign.

- Finance

- OP dapat melihat data uang masuk.

- OP dapat melihat data uang keluar.

- OP dapat melihat data CSR.

- OP dapat melihat data transaksi produk.

- OP dapat melihat data sponsorship.

- OP dapat melihat invoice.

- OP dapat melihat payment.

- OP dapat melihat billing.

- OP dapat melihat settlement.

- OP dapat mengunduh laporan keuangan.

- OP dapat melihat refund.

- OP dapat mengatur rekening pencairan jika fitur tersedia.

- OP dapat melihat riwayat pembayaran campaign dan collaboration.

- Dashboard dan Reporting

- OP dapat melihat dashboard organization.

- OP dapat melihat data brand.

- OP dapat melihat data produk.

- OP dapat melihat data kerja sama.

- OP dapat melihat data kerja sama diterima.

- OP dapat melihat data kerja sama ditolak.

- OP dapat melihat data kerja sama berjalan.

- OP dapat melihat data kerja sama selesai.

- OP dapat melihat data campaign.

- OP dapat melihat data campaign aktif.

- OP dapat melihat data campaign selesai.

- OP dapat melihat data events.

- OP dapat melihat data event berbayar.

- OP dapat melihat data event gratis.

- OP dapat melihat data marketplace.

- OP dapat melihat data keuangan.

- OP dapat melihat data CSR.

- OP dapat melihat data sponsorship.

- OP dapat melihat data team.

- OP dapat melihat data performa brand.

- OP dapat melihat data engagement campaign.

- OP dapat melihat data komunitas yang pernah bekerja sama.

- OP dapat export report sesuai permission.

Owner Organization Tidak Dapat

- OP tidak dapat menambahkan organization/perusahaan baru dari Organization Dashboard pada MVP.

- OP tidak dapat menjadi owner banyak organization pada MVP, kecuali platform mengizinkan.

- OP tidak dapat mengubah status verifikasi organization sendiri.

- OP tidak dapat meng-approve pengajuan organization sendiri.

- OP tidak dapat menghapus organization permanen tanpa approval platform.

- OP tidak dapat menghapus brand yang sudah memiliki transaksi aktif secara permanen.

- OP tidak dapat mengubah data transaksi secara manual.

- OP tidak dapat menghapus riwayat kerja sama permanen.

- OP tidak dapat mengakses dashboard komunitas tanpa role komunitas.

- OP tidak dapat mengakses dashboard platform admin.

- OP tidak dapat mengubah role user di luar organization atau brand miliknya.

- OP tidak dapat melihat data sensitif komunitas yang tidak terkait kerja sama.

- OP tidak dapat mencairkan dana jika organization belum terverifikasi.

- OP tidak dapat mengirim spam proposal ke komunitas.

- OP tidak dapat mempublikasikan campaign yang melanggar kebijakan platform.

L. Role: Brand Owner / Owner Brand
Brand Owner adalah user yang menjadi pemilik atau pengelola utama brand, baik brand independent maupun brand di bawah organization.
Dapat

- Registrasi dan Approval

- OB dapat melakukan registrasi sebagai Member.

- OB dapat mengajukan role sebagai Owner Brand.

- OB dapat mengelola data pribadi Owner Brand.

- OB dapat mengunggah foto profil.

- OB dapat mengisi data pribadi.

- OB dapat menambahkan brand.

- OB harus menunggu approval sebelum brand aktif.

- OB dapat menerima notifikasi proses approval brand baru.

- OB dapat menerima notifikasi jika brand disetujui.

- OB dapat menerima notifikasi jika brand ditolak.

- OB dapat menerima notifikasi jika brand perlu revisi.

- OB dapat melakukan revisi pengajuan brand.

- Dalam pembuatan brand, OB dapat memilih apakah brand berada di bawah perusahaan tertentu atau berdiri sendiri.

- OB belum dapat menambahkan brand baru sebelum brand sebelumnya di-approve, jika aturan MVP membatasi pengajuan aktif.

- Pengelolaan Brand

- OB dapat mengelola data brand.

- OB dapat mengubah foto profil brand.

- OB dapat mengubah logo brand.

- OB dapat mengubah banner brand.

- OB dapat mengubah data brand.

- OB dapat mengubah detail data brand.

- OB dapat mengubah kategori brand.

- OB dapat mengubah deskripsi brand.

- OB dapat mengubah kontak brand.

- OB dapat mengubah website brand.

- OB dapat mengubah media sosial brand.

- OB dapat mengatur status brand: active, inactive, archived.

- OB dapat melihat daftar brand yang dimiliki.

- OB dapat melihat list brand yang dikelola oleh OB.

- OB dapat menambahkan brand baru dengan batas maksimal 3 brand independent pada MVP.

- OB dapat melihat dashboard setiap brand yang dikelola.

- OB dapat melihat preview profil brand publik.

- Team / Karyawan Brand

- OB dapat melakukan registrasi atau invite karyawan yang akan mengelola brand.

- OB dapat menambahkan pengurus atau karyawan brand dari Member.

- OB dapat mengajukan approval role untuk karyawan brand jika diperlukan.

- OB dapat menambahkan Brand Manager.

- OB dapat menambahkan Brand Staff.

- OB dapat menambahkan Brand Finance jika fitur tersedia.

- OB dapat menambahkan Brand Partnership jika fitur tersedia.

- OB dapat menghapus akses karyawan brand.

- OB dapat mengubah role karyawan brand menjadi Member biasa.

- OB dapat mengubah status aktif/tidak aktif karyawan brand.

- OB dapat melihat daftar team brand.

- OB dapat melihat riwayat perubahan role team brand.

- OB dapat mengirim invitation link kepada calon karyawan brand.

- Produk Brand

- OB dapat menambahkan produk yang dimiliki brand.

- OB dapat menentukan kategori produk.

- OB dapat mengelola katalog produk.

- OB dapat mengatur harga produk.

- OB dapat mengatur stok produk.

- OB dapat mengatur foto produk.

- OB dapat mengatur deskripsi produk.

- OB dapat mengatur status produk: draft, active, inactive, archived.

- OB dapat melihat daftar transaksi produk.

- OB dapat melihat review produk.

- OB dapat menjual produk di marketplace jika brand sudah terverifikasi.

- OB dapat mengelola produk digital jika tersedia.

- OB dapat mengelola bundling produk jika tersedia.

- Permintaan dari Komunitas

- OB dapat menerima permintaan dari komunitas.

- OB dapat menerima permintaan kerja sama berbayar.

- OB dapat menerima permintaan kerja sama gratis.

- OB dapat menerima permintaan kegiatan berbasis dana CSR.

- OB dapat menerima permintaan tap-in.

- OB dapat menerima permintaan dana.

- OB dapat menerima permintaan donasi.

- OB dapat menerima permintaan sponsorship.

- OB dapat menerima permintaan product support.

- OB dapat menerima permintaan product sampling.

- OB dapat menerima permintaan booth activation.

- OB dapat menerima permintaan community talk.

- OB dapat melihat detail permintaan komunitas.

- OB dapat menerima permintaan kerja sama.

- OB dapat menolak permintaan kerja sama.

- OB dapat meminta revisi proposal.

- OB dapat melakukan negosiasi.

- OB dapat mengunggah dokumen kerja sama.

- OB dapat melihat timeline kerja sama.

- OB dapat melihat deliverables kerja sama.

- OB dapat melihat laporan kerja sama.

- Permintaan kepada Komunitas

- OB dapat melakukan permintaan kepada komunitas.

- OB dapat mengirim permintaan kerja sama berbayar.

- OB dapat mengirim permintaan kerja sama gratis.

- OB dapat mengirim permintaan kegiatan berbasis dana CSR.

- OB dapat mengirim permintaan tap-in.

- OB dapat mengirim proposal campaign.

- OB dapat mengirim proposal sponsorship.

- OB dapat mengirim proposal product sampling.

- OB dapat mengirim proposal booth activation.

- OB dapat mengirim proposal brand activation.

- OB dapat melihat status proposal yang dikirim.

- OB dapat membatalkan proposal yang belum diterima.

- OB dapat mengarsipkan proposal yang selesai, ditolak, atau dibatalkan.

- Data Kerja Sama

- OB dapat melihat seluruh list/data kerja sama.

- OB dapat melihat kerja sama dari komunitas.

- OB dapat melihat kerja sama kepada komunitas.

- OB dapat melihat kerja sama yang diterima.

- OB dapat melihat kerja sama yang ditolak.

- OB dapat melihat kerja sama yang sedang negosiasi.

- OB dapat melihat kerja sama yang sedang berjalan.

- OB dapat melihat kerja sama yang selesai.

- OB dapat melihat detail kerja sama.

- OB dapat melihat detail pihak terkait.

- OB dapat melihat detail dokumen kerja sama.

- OB dapat melihat detail pembayaran.

- OB dapat melihat detail deliverables.

- OB dapat melihat detail laporan akhir.
Catatan:
Data kerja sama tidak sebaiknya dihapus permanen. Gunakan status Cancelled, Rejected, Completed, atau Archived.

- Campaign

- OB dapat melakukan campaign iklan.

- OB dapat melakukan campaign penjualan.

- OB dapat melakukan campaign brand activation.

- OB dapat melakukan campaign product sampling.

- OB dapat melakukan campaign sponsorship.

- OB dapat melakukan campaign CSR.

- OB dapat menawarkan campaign kepada komunitas.

- OB dapat membuat campaign yang dipublikasikan di website.

- OB dapat membuat campaign marketplace.

- OB dapat membuat campaign event.

- OB dapat membuat campaign kolaborasi.

- OB dapat menentukan target komunitas.

- OB dapat menentukan budget campaign.

- OB dapat menentukan timeline campaign.

- OB dapat mengunggah materi campaign.

- OB dapat melihat performa campaign.

- OB dapat melihat laporan campaign.

- Event

- OB dapat membuat event brand jika fitur tersedia.

- OB dapat membuat event bersama komunitas.

- OB dapat membuat event promosi produk.

- OB dapat membuat event campaign.

- OB dapat melihat daftar event brand.

- OB dapat melihat peserta event brand.

- OB dapat melihat laporan event brand.

- OB dapat melihat transaksi event berbayar jika ada.

- Finance

- OB dapat melihat data keuangan brand.

- OB dapat melihat data transaksi produk.

- OB dapat melihat data sponsorship.

- OB dapat melihat data campaign spending.

- OB dapat melihat data uang masuk.

- OB dapat melihat data uang keluar.

- OB dapat melihat invoice.

- OB dapat melihat billing.

- OB dapat melihat payment.

- OB dapat melihat refund.

- OB dapat mengunduh laporan keuangan brand.

- OB dapat melihat settlement marketplace jika brand menjadi seller.

- Dashboard dan Reporting

- OB dapat melihat dashboard brand.

- OB dapat melihat data produk.

- OB dapat melihat data keuangan.

- OB dapat melihat data kerja sama.

- OB dapat melihat data events.

- OB dapat melihat data campaign.

- OB dapat melihat data marketplace.

- OB dapat melihat data team brand.

- OB dapat melihat data komunitas yang pernah bekerja sama.

- OB dapat melihat data permintaan masuk dari komunitas.

- OB dapat melihat data proposal keluar kepada komunitas.

- OB dapat melihat performa produk.

- OB dapat melihat performa campaign.

- OB dapat melihat performa sponsorship.

- OB dapat melihat traffic profil brand.

- OB dapat melihat klik produk.

- OB dapat melihat engagement collaboration.

- OB dapat export report sesuai permission.

Owner Brand Tidak Dapat

- OB tidak dapat mengakses Organization Dashboard jika brand tidak berada di bawah organization tersebut atau tidak diberikan akses.

- OB tidak dapat mengubah data organization induk jika bukan Organization Owner/Admin.

- OB tidak dapat menambahkan brand baru melebihi batas 3 brand independent pada MVP.

- OB tidak dapat mengubah status verifikasi brand sendiri.

- OB tidak dapat meng-approve brand sendiri.

- OB tidak dapat menghapus brand permanen tanpa approval platform.

- OB tidak dapat menghapus transaksi brand.

- OB tidak dapat mengubah data pembayaran secara manual.

- OB tidak dapat menghapus riwayat kerja sama permanen.

- OB tidak dapat mengakses data brand lain tanpa role.

- OB tidak dapat mengubah role user di luar brand yang dikelola.

- OB tidak dapat mengirim spam proposal ke komunitas.

- OB tidak dapat mempublikasikan campaign yang melanggar kebijakan platform.

- OB tidak dapat mencairkan dana jika brand belum terverifikasi.

- OB tidak dapat menjual produk marketplace jika brand belum lolos verifikasi seller.

M. Role Tambahan di Organization

- Organization Admin
Dapat:

- Membantu mengelola profil organization.

- Membantu mengelola brand.

- Membantu mengelola produk.

- Membantu membuat campaign.

- Membantu mengelola kerja sama.

- Melihat report dasar organization.

- Mengelola team jika diberi izin.

- Membalas proposal komunitas jika diberi izin.
Tidak dapat:

- Menghapus organization.

- Mengganti Owner Organization.

- Mengubah data legal utama tanpa izin.

- Mencairkan dana tanpa permission.

- Mengubah role tertinggi organization.

- Organization Finance
Dapat:

- Melihat invoice.

- Melihat billing.

- Melihat pembayaran.

- Melihat refund.

- Melihat settlement.

- Mengunduh laporan keuangan.

- Melihat transaksi campaign.

- Melihat transaksi sponsorship.

- Melihat transaksi marketplace.
Tidak dapat:

- Mengedit profil organization.

- Mengelola campaign.

- Mengubah role team.

- Menghapus brand.

- Menghapus produk.

- Organization Partnership
Dapat:

- Mencari komunitas.

- Membuat proposal kerja sama.

- Membuat campaign brief.

- Mengelola collaboration.

- Mengelola sponsorship.

- Membalas proposal komunitas.

- Melihat status kerja sama.

- Membuat laporan kerja sama.
Tidak dapat:

- Mengubah data legal organization.

- Mengubah billing.

- Mencairkan dana.

- Menghapus organization.

- Mengubah owner.

N. Role Tambahan di Brand

- Brand Manager
Dapat:

- Mengelola profil brand secara terbatas.

- Membuat campaign.

- Mengelola campaign.

- Mencari komunitas.

- Mengirim draft proposal.

- Mengelola kerja sama.

- Mengelola produk jika diberi izin.

- Melihat report campaign.

- Melihat report collaboration.

- Membantu mengelola event brand.
Tidak dapat:

- Menghapus brand.

- Mengganti Brand Owner.

- Mencairkan dana.

- Mengubah data transaksi.

- Mengubah role team brand tanpa izin.

- Brand Staff
Dapat:

- Melihat dashboard brand terbatas.

- Membantu membuat draft campaign.

- Membantu membuat draft proposal.

- Mengunggah dokumen.

- Melihat daftar komunitas target.

- Melihat status kerja sama.

- Membantu mengelola produk jika diberi izin.

- Membantu dokumentasi campaign.
Tidak dapat:

- Submit proposal final jika tidak diberi izin.

- Approve campaign.

- Menghapus brand.

- Mengubah data utama brand.

- Mengundang team baru.

- Melihat data keuangan penuh.

- Mencairkan dana.

O. Permission Matrix Ringkas
Fitur Owner Organization Org Admin Org Finance Org Partnership Brand Owner Brand Manager Brand Staff
Ajukan organization Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Kelola organization Ya Terbatas Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Tambah brand Ya Terbatas Tidak Tidak Ya, jika independent Tidak Tidak
Kelola brand Ya Terbatas Tidak Tidak Ya Terbatas Terbatas
Tambah team organization Ya Terbatas Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Tambah team brand Ya Terbatas Tidak Tidak Ya Terbatas Tidak
Tambah produk Ya Terbatas Tidak Tidak Ya Terbatas Terbatas
Buat campaign Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Draft
Kirim proposal ke komunitas Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Draft
Terima proposal dari komunitas Ya Terbatas Tidak Ya Ya Terbatas Tidak
Approve kerja sama Ya Terbatas Tidak Terbatas Ya Terbatas Tidak
Lihat finance Ya Terbatas Ya Tidak Ya Terbatas Tidak
Cairkan dana Ya, jika verified Tidak Terbatas Tidak Ya, jika verified Tidak Tidak
Lihat report Ya Ya Finance only Partnership only Ya Terbatas Terbatas
Hapus organization Ajukan ke platform Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Hapus brand Ya / ajukan Tidak Tidak Tidak Ya / ajukan Tidak Tidak
Akses audit log Ya Terbatas Terbatas Terbatas Ya Terbatas Tidak

P. Batasan Umum

- Semua user tetap memiliki role dasar sebagai Member.

- Role organization dan brand harus berbasis scope.

- User bisa menjadi Member sekaligus karyawan brand.

- User bisa menjadi Member sekaligus Organization Admin.

- User bisa menjadi Brand Manager di brand tertentu tanpa memiliki akses ke organization induk.

- User tidak boleh menerima password via email.

- User baru harus membuat password sendiri melalui invitation link.

- Data kerja sama tidak boleh dihapus permanen jika sudah memiliki dokumen, transaksi, atau laporan.

- Semua perubahan role harus masuk audit log.

- Semua transaksi harus mengikuti payment flow platform.

- Semua pencairan dana harus memerlukan verifikasi.

- Semua proposal campaign dan collaboration harus memiliki status yang jelas.

- Semua brand harus memiliki status approval.

- Semua organization harus memiliki status approval.

- Platform Admin tetap dapat melakukan suspend terhadap organization, brand, campaign, produk, atau kerja sama yang melanggar aturan.

Q. Struktur Final yang Disarankan
Member
├── Ajukan Organization
│ └── Owner Organization
│ ├── Organization Admin
│ ├── Organization Finance
│ ├── Organization Partnership
│ └── Brand
│ ├── Brand Owner
│ ├── Brand Manager
│ └── Brand Staff
│
└── Ajukan Brand Independent
└── Brand Owner
├── Brand Manager
└── Brand Staff

R. Flow Final
Flow Organization
Registrasi
→ Menjadi Member
→ Ajukan Organization / Perusahaan
→ Upload bukti otorisasi
→ Admin Approval
→ Menjadi Owner Organization
→ Masuk Organization Dashboard
→ Tambah Brand
→ Tambah Team Organization
→ Tambah Team Brand
→ Buat Campaign
→ Kelola Collaboration
→ Lihat Reports
Flow Brand Independent
Registrasi
→ Menjadi Member
→ Ajukan Brand Independent
→ Upload bukti brand
→ Admin Approval
→ Menjadi Brand Owner
→ Masuk Brand Dashboard
→ Tambah Produk
→ Tambah Team Brand
→ Buat Campaign
→ Ajukan Collaboration ke Komunitas
→ Terima Proposal dari Komunitas
→ Lihat Reports
Flow Karyawan Brand
Brand Owner mengundang user
→ User menerima invitation link
→ User login / registrasi
→ User tetap menjadi Member
→ Role tambahan aktif sebagai Brand Manager / Brand Staff
→ User dapat masuk ke Brand Dashboard sesuai permission
 
Role: Super Admin / SA
Super Admin adalah role tertinggi dalam platform. Super Admin memiliki akses penuh untuk mengelola user, komunitas, brand, organization/perusahaan, event, CMS, transaksi, data master, approval, laporan, dan konfigurasi platform.
Super Admin sebaiknya hanya dimiliki oleh pemilik platform atau tim inti yang benar-benar berwenang.

A. Akses Login dan Akun Super Admin
Dapat

- SA memiliki halaman login tersendiri.

- SA dapat melakukan login ke Super Admin Dashboard.

- SA dapat melakukan logout.

- SA dapat melakukan lupa password.

- SA dapat melakukan reset password.

- SA dapat menggunakan verifikasi tambahan seperti OTP atau two-factor authentication.

- SA dapat mengelola data pribadi Super Admin.

- SA dapat mengubah foto profil.

- SA dapat mengubah data pribadi.

- SA dapat mengubah detail data akun.

- SA dapat mengubah email akun Super Admin.

- SA dapat mengubah password akun Super Admin.

- SA dapat melihat riwayat login akun Super Admin.

- SA dapat melihat aktivitas terakhir akun Super Admin.

- SA dapat menerima notifikasi keamanan akun.
Batasan

- Akun SA tidak boleh dibuat melalui halaman registrasi publik.

- Akun SA hanya dapat dibuat oleh Super Admin lain atau melalui proses internal platform.

- Login SA wajib lebih aman daripada login user biasa.

- Jika salah login berkali-kali, akun SA harus dikunci sementara.

- Semua aktivitas SA wajib masuk audit log.

B. Manajemen Admin Platform
Dapat

- SA dapat menambahkan data admin platform baru.

- SA dapat menambahkan pemilik platform baru.

- SA dapat menambahkan Platform Admin.

- SA dapat menambahkan Moderator.

- SA dapat menambahkan Finance Admin.

- SA dapat menambahkan Partnership Admin.

- SA dapat menambahkan Content Admin.

- SA dapat mengubah role admin platform.

- SA dapat menghapus akses admin platform.

- SA dapat membekukan sementara akun admin platform.

- SA dapat melihat daftar seluruh admin platform.

- SA dapat melihat detail data admin platform.

- SA dapat melihat aktivitas admin platform.

- SA dapat melihat audit log aktivitas admin platform.

- SA dapat mengatur permission masing-masing admin.

- SA dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun admin.
Batasan

- SA tidak sebaiknya menghapus admin secara permanen jika admin pernah melakukan aktivitas penting.

- Penghapusan admin sebaiknya menggunakan status inactive, suspended, atau revoked access.

- Perubahan role admin harus tercatat dalam audit log.

- Platform Admin biasa tidak boleh mengubah role Super Admin.

C. Approval Komunitas
Dapat

- SA dapat menerima pengajuan pembuatan komunitas baru.

- SA dapat meng-approve pembuatan komunitas baru.

- SA dapat menolak pembuatan komunitas baru.

- SA dapat meminta revisi pengajuan komunitas baru.

- SA dapat melihat dokumen pendukung pengajuan komunitas.

- SA dapat melihat data Owner Komunitas.

- SA dapat melihat status approval komunitas.

- SA dapat mengubah status komunitas menjadi approved.

- SA dapat mengubah status komunitas menjadi rejected.

- SA dapat mengubah status komunitas menjadi need revision.

- SA dapat melihat riwayat approval komunitas.

- SA dapat memberi catatan approval atau penolakan.

- SA dapat menerima dan meng-approve pembuatan sub-komunitas baru.

- SA dapat menerima dan meng-approve pembuatan regional komunitas baru.

- SA dapat menerima dan meng-approve perubahan data penting komunitas.
Status Approval Komunitas

- Draft.

- Pending Review.

- Need Revision.

- Approved.

- Rejected.

- Suspended.

- Archived.

D. Manajemen Data Komunitas
Dapat

- SA dapat melihat list data komunitas.

- SA dapat melihat detail data komunitas.

- SA dapat melihat data profil komunitas.

- SA dapat melihat Owner Komunitas.

- SA dapat melihat admin komunitas.

- SA dapat melihat jumlah member komunitas.

- SA dapat melihat daftar event komunitas.

- SA dapat melihat daftar volunteer komunitas.

- SA dapat melihat data sub-komunitas.

- SA dapat melihat data regional komunitas.

- SA dapat melihat data kerja sama komunitas.

- SA dapat melihat data donasi komunitas.

- SA dapat melihat data marketplace komunitas jika ada.

- SA dapat mengubah status komunitas.

- SA dapat membekukan sementara komunitas.

- SA dapat menonaktifkan komunitas.

- SA dapat mengarsipkan komunitas.

- SA dapat menghapus komunitas secara soft delete.

- SA dapat mengembalikan komunitas yang dibekukan.

- SA dapat memberi catatan moderasi kepada komunitas.

- SA dapat melihat laporan pelanggaran komunitas.

- SA dapat melakukan investigasi terhadap komunitas yang dilaporkan.
Batasan

- SA sebaiknya tidak menghapus komunitas secara permanen jika komunitas memiliki member, event, transaksi, donasi, atau kerja sama.

- Komunitas yang bermasalah lebih baik diberi status suspended, frozen, archived, atau soft deleted.

- Setiap pembekuan komunitas harus memiliki alasan.

- Setiap perubahan status komunitas harus masuk audit log.

E. Approval Brand
Dapat

- SA dapat menerima pengajuan brand baru.

- SA dapat meng-approve pembuatan brand baru.

- SA dapat menolak pembuatan brand baru.

- SA dapat meminta revisi pengajuan brand.

- SA dapat melihat dokumen pendukung brand.

- SA dapat melihat data Brand Owner.

- SA dapat melihat hubungan brand dengan organization/perusahaan.

- SA dapat melihat status approval brand.

- SA dapat memberi catatan approval brand.

- SA dapat mengubah status brand menjadi approved.

- SA dapat mengubah status brand menjadi rejected.

- SA dapat mengubah status brand menjadi need revision.

- SA dapat menerima dan meng-approve perubahan data penting brand.
Status Brand

- Draft.

- Pending Review.

- Need Revision.

- Approved.

- Active.

- Rejected.

- Suspended.

- Archived.

F. Manajemen Data Brand
Dapat

- SA dapat melihat list data brand.

- SA dapat melihat detail data brand.

- SA dapat melihat profil brand.

- SA dapat melihat data Brand Owner.

- SA dapat melihat data Brand Manager.

- SA dapat melihat team brand.

- SA dapat melihat data produk brand.

- SA dapat melihat data campaign brand.

- SA dapat melihat data collaboration brand.

- SA dapat melihat data sponsorship brand.

- SA dapat melihat data event brand.

- SA dapat melihat data marketplace brand.

- SA dapat mengubah status brand.

- SA dapat membekukan sementara brand.

- SA dapat menonaktifkan brand.

- SA dapat mengarsipkan brand.

- SA dapat menghapus brand secara soft delete.

- SA dapat mengembalikan brand yang dibekukan.

- SA dapat melihat laporan pelanggaran brand.

- SA dapat melakukan investigasi terhadap brand yang dilaporkan.
Batasan

- SA tidak sebaiknya menghapus brand permanen jika sudah memiliki produk, transaksi, campaign, event, kerja sama, atau invoice.

- Perubahan status brand harus memiliki alasan.

- Semua perubahan status brand harus masuk audit log.

G. Approval Organization / Perusahaan
Dapat

- SA dapat menerima pengajuan perusahaan baru.

- SA dapat menerima pengajuan organization baru.

- SA dapat meng-approve pembuatan perusahaan baru.

- SA dapat meng-approve pembuatan organization baru.

- SA dapat menolak pengajuan perusahaan.

- SA dapat meminta revisi pengajuan perusahaan.

- SA dapat melihat dokumen legal perusahaan.

- SA dapat melihat dokumen otorisasi pengaju.

- SA dapat melihat data Owner Perusahaan / Organization Owner.

- SA dapat melihat status approval perusahaan.

- SA dapat memberi catatan approval.

- SA dapat menerima dan meng-approve perubahan data penting perusahaan.
Status Organization / Perusahaan

- Draft.

- Pending Review.

- Need Revision.

- Approved.

- Active.

- Rejected.

- Suspended.

- Archived.

H. Manajemen Data Organization / Perusahaan
Dapat

- SA dapat melihat list data perusahaan.

- SA dapat melihat list data organization.

- SA dapat melihat detail data perusahaan.

- SA dapat melihat detail data organization.

- SA dapat melihat profil perusahaan.

- SA dapat melihat data legal perusahaan.

- SA dapat melihat data Owner Perusahaan.

- SA dapat melihat team perusahaan.

- SA dapat melihat daftar brand di bawah perusahaan.

- SA dapat melihat data produk perusahaan.

- SA dapat melihat data campaign perusahaan.

- SA dapat melihat data kerja sama perusahaan.

- SA dapat melihat data sponsorship perusahaan.

- SA dapat melihat data CSR perusahaan.

- SA dapat melihat data event perusahaan.

- SA dapat melihat data marketplace perusahaan.

- SA dapat mengubah status perusahaan.

- SA dapat membekukan sementara perusahaan.

- SA dapat menonaktifkan perusahaan.

- SA dapat mengarsipkan perusahaan.

- SA dapat menghapus perusahaan secara soft delete.

- SA dapat mengembalikan perusahaan yang dibekukan.

- SA dapat melihat laporan pelanggaran perusahaan.

- SA dapat melakukan investigasi terhadap perusahaan yang dilaporkan.
Batasan

- SA tidak sebaiknya menghapus perusahaan secara permanen jika sudah memiliki brand, produk, transaksi, campaign, event, kerja sama, atau invoice.

- Perubahan status perusahaan harus memiliki alasan.

- Semua perubahan data penting perusahaan harus tercatat dalam audit log.

I. Manajemen Owner Komunitas, Owner Brand, dan Owner Perusahaan
Dapat

- SA dapat melihat list data Owner Komunitas.

- SA dapat melihat list data Owner Brand.

- SA dapat melihat list data Owner Perusahaan.

- SA dapat melihat detail data Owner Komunitas.

- SA dapat melihat detail data Owner Brand.

- SA dapat melihat detail data Owner Perusahaan.

- SA dapat melihat komunitas yang dimiliki Owner Komunitas.

- SA dapat melihat brand yang dimiliki Owner Brand.

- SA dapat melihat perusahaan yang dimiliki Owner Perusahaan.

- SA dapat melihat status verifikasi owner.

- SA dapat melihat dokumen pendukung owner.

- SA dapat menghapus akses owner dari komunitas, brand, atau perusahaan.

- SA dapat membekukan sementara Owner Komunitas.

- SA dapat membekukan sementara Owner Brand.

- SA dapat membekukan sementara Owner Perusahaan.

- SA dapat mengubah status owner menjadi active, suspended, inactive, atau revoked.

- SA dapat memindahkan kepemilikan komunitas jika dibutuhkan.

- SA dapat memindahkan kepemilikan brand jika dibutuhkan.

- SA dapat memindahkan kepemilikan perusahaan jika dibutuhkan.

- SA dapat melihat audit log perubahan owner.
Batasan

- Pemindahan kepemilikan harus memiliki alasan dan dokumen pendukung.

- Pemindahan kepemilikan harus masuk audit log.

- SA tidak boleh menghapus akun owner secara permanen jika akun memiliki transaksi, kepemilikan, atau riwayat aktivitas penting.

J. Manajemen Members
Dapat

- SA dapat melihat list data members.

- SA dapat melihat detail data members.

- SA dapat melihat profil member.

- SA dapat melihat status akun member.

- SA dapat melihat komunitas yang diikuti member.

- SA dapat melihat event yang diikuti member.

- SA dapat melihat volunteer yang diikuti member.

- SA dapat melihat transaksi member.

- SA dapat melihat laporan pelanggaran member.

- SA dapat membekukan sementara akun member.

- SA dapat menonaktifkan akun member.

- SA dapat menghapus akun member secara soft delete.

- SA dapat mengaktifkan kembali akun member.

- SA dapat memberi peringatan kepada member.

- SA dapat memblokir member dari fitur tertentu.

- SA dapat melihat riwayat login member.

- SA dapat melihat riwayat aktivitas member.

- SA dapat melihat daftar report yang dibuat oleh member.

- SA dapat melihat daftar report yang diterima member.
Batasan

- SA tidak boleh melihat isi chat pribadi member kecuali melalui prosedur moderasi yang sah dan terbatas.

- SA tidak boleh mengubah transaksi member secara manual.

- SA tidak boleh menghapus riwayat transaksi member.

- Penghapusan akun member sebaiknya menggunakan soft delete atau deactivation.

- Data pribadi member harus dilindungi dan hanya diakses untuk kebutuhan operasional yang sah.

K. Manajemen Event
Dapat

- SA dapat melihat daftar event.

- SA dapat melihat detail daftar event.

- SA dapat melihat penyelenggara event.

- SA dapat melihat komunitas, brand, atau organization yang membuat event.

- SA dapat melihat daftar peserta event.

- SA dapat melihat status event.

- SA dapat melihat status pembayaran event.

- SA dapat melihat laporan event.

- SA dapat melihat laporan pelanggaran event.

- SA dapat menghapus event secara soft delete.

- SA dapat membekukan sementara event.

- SA dapat menonaktifkan event.

- SA dapat mengarsipkan event.

- SA dapat mengembalikan event yang dibekukan.

- SA dapat membatalkan event yang melanggar aturan.

- SA dapat memberi catatan moderasi event.

- SA dapat mengatur kategori event.

- SA dapat mengatur event yang tampil di beranda.
Batasan

- Event berbayar yang sudah memiliki transaksi tidak boleh dihapus permanen.

- Event berbayar yang dibatalkan harus mengikuti flow refund.

- Semua perubahan status event harus masuk audit log.

- SA tidak boleh mengubah data peserta event tanpa alasan operasional yang jelas.

L. CMS dan Halaman Website
Dapat

- SA dapat mengatur halaman beranda sebagai CMS.

- SA dapat mengatur halaman blog sebagai CMS.

- SA dapat mengatur halaman hubungi kami sebagai CMS.

- SA dapat mengatur halaman tentang kami sebagai CMS.

- SA dapat mengatur halaman FAQ.

- SA dapat mengatur halaman syarat dan ketentuan.

- SA dapat mengatur halaman kebijakan privasi.

- SA dapat mengatur halaman partnership.

- SA dapat mengatur halaman sponsorship.

- SA dapat mengatur banner landing page.

- SA dapat mengatur section homepage.

- SA dapat mengatur konten highlight komunitas.

- SA dapat mengatur konten highlight event.

- SA dapat mengatur konten highlight brand.

- SA dapat mengatur SEO title dan meta description.

- SA dapat membuat blog.

- SA dapat menambahkan blog.

- SA dapat mengedit blog.

- SA dapat publish blog.

- SA dapat unpublish blog.

- SA dapat menghapus blog secara soft delete.

- SA dapat mengatur kategori blog.

- SA dapat mengatur tag blog.

- SA dapat mengatur author blog.

- SA dapat mengatur status artikel: draft, pending, published, archived.

M. Platform Fee dan Monetisasi
Dapat

- SA dapat mengatur platform fee.

- SA dapat mengatur fee transaksi event.

- SA dapat mengatur fee marketplace.

- SA dapat mengatur fee sponsorship.

- SA dapat mengatur fee collaboration.

- SA dapat mengatur fee withdrawal.

- SA dapat mengatur fee top up wallet jika ada.

- SA dapat mengatur subscription plan jika tersedia.

- SA dapat mengatur biaya featured listing.

- SA dapat mengatur biaya promoted event.

- SA dapat mengatur biaya promoted community.

- SA dapat mengatur biaya promoted brand.

- SA dapat melihat daftar revenue stream platform.

- SA dapat melihat dashboard revenue stream.

- SA dapat melihat laporan pendapatan platform.

- SA dapat melihat laporan settlement.

- SA dapat melihat laporan invoice.

- SA dapat melihat laporan refund.

- SA dapat melihat laporan transaksi gagal.

- SA dapat melihat laporan pembayaran berhasil.
Batasan

- Perubahan fee harus memiliki effective date.

- Perubahan fee tidak boleh mengubah transaksi lama secara retroaktif.

- Semua perubahan fee harus masuk audit log.

- Perubahan fee besar sebaiknya hanya bisa dilakukan oleh Super Admin tertentu.

N. Reporting dan Analytics
Dapat

- SA dapat menarik data dari members untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data dari komunitas untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data dari brand untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data dari perusahaan untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data event untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data transaksi untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data collaboration untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data sponsorship untuk pembuatan report.

- SA dapat menarik data marketplace untuk pembuatan report.

- SA dapat melihat dashboard metrics members.

- SA dapat melihat dashboard metrics komunitas.

- SA dapat melihat dashboard metrics brand.

- SA dapat melihat dashboard metrics perusahaan.

- SA dapat melihat dashboard metrics event.

- SA dapat melihat dashboard metrics transaksi.

- SA dapat melihat dashboard metrics revenue.

- SA dapat melihat dashboard pertumbuhan user.

- SA dapat melihat dashboard pertumbuhan komunitas.

- SA dapat melihat dashboard pertumbuhan brand.

- SA dapat melihat dashboard pertumbuhan organization.

- SA dapat melihat dashboard aktivitas harian, mingguan, dan bulanan.

- SA dapat melihat report engagement komunitas.

- SA dapat melihat report event performance.

- SA dapat melihat report campaign performance.

- SA dapat melihat report marketplace performance.

- SA dapat melihat report volunteer performance.

- SA dapat export report dalam format CSV, Excel, atau PDF jika tersedia.
Batasan

- Export data harus mengikuti permission dan kebijakan privasi.

- Data sensitif sebaiknya ditampilkan secara agregat jika tidak perlu detail personal.

- Export data penting harus masuk audit log.

- Report tidak boleh digunakan di luar kepentingan operasional platform.

O. Chat dan Komunikasi Internal
Dapat

- SA dapat menghubungi admin platform.

- SA dapat menghubungi pengurus platform.

- SA dapat menghubungi Owner Komunitas.

- SA dapat menghubungi Owner Brand.

- SA dapat menghubungi Owner Perusahaan.

- SA dapat mengirim pesan resmi dari platform.

- SA dapat mengirim announcement kepada user tertentu.

- SA dapat mengirim announcement kepada seluruh member.

- SA dapat mengirim announcement kepada seluruh komunitas.

- SA dapat mengirim announcement kepada seluruh brand.

- SA dapat mengirim announcement kepada seluruh perusahaan.

- SA dapat melihat riwayat komunikasi resmi platform.

- SA dapat mengirim notifikasi sistem.

- SA dapat mengirim email broadcast jika fitur tersedia.

- SA dapat mengirim push notification jika fitur tersedia.
Batasan

- SA tidak boleh menggunakan broadcast untuk spam.

- Pesan resmi platform harus memiliki kategori dan tujuan yang jelas.

- Chat pribadi member tidak boleh dibuka tanpa prosedur moderasi yang jelas.

- Semua komunikasi resmi harus tercatat.

P. Super Admin sebagai Member
Dapat

- SA dapat memiliki akun member jika dibutuhkan.

- SA dapat bergabung dengan komunitas.

- SA dapat bergabung dengan event.

- SA dapat bergabung dengan volunteer.

- SA dapat mencoba flow user untuk kebutuhan testing.

- SA dapat melihat platform dari sisi user.
Rekomendasi
Sebaiknya akun Super Admin untuk operasional dan akun Member untuk penggunaan biasa dipisahkan.
Contoh:

- Akun Super Admin untuk mengelola platform.

- Akun Member Testing untuk bergabung ke komunitas dan event.
Batasan

- SA tidak boleh menyalahgunakan akses admin saat berperan sebagai member.

- SA tidak boleh memaksa masuk ke komunitas privat tanpa alasan moderasi atau operasional.

- SA tidak boleh mengambil keuntungan dari akses admin untuk event berbayar.

- Jika SA bergabung ke event berbayar, transaksi harus tetap mengikuti flow normal kecuali untuk testing internal.

Q. Data Master
Dapat
SA dapat mengelola data master platform, meliputi:

- Master kategori komunitas.

- Master kategori event.

- Master kategori volunteer.

- Master kategori brand.

- Master kategori organization.

- Master kategori produk.

- Master kategori marketplace.

- Master regional.

- Master kota.

- Master provinsi.

- Master negara.

- Master jenis collaboration.

- Master jenis sponsorship.

- Master jenis CSR.

- Master jenis campaign.

- Master status approval.

- Master status event.

- Master status transaksi.

- Master status komunitas.

- Master status brand.

- Master status organization.

- Master role dan permission.

- Master platform fee.

- Master payment method.

- Master report category.

- Master CMS section.

- Master FAQ category.

- Master reason suspend.

- Master reason rejection.

- Master notification template.

- Master email template.
Batasan

- Perubahan data master harus masuk audit log.

- Data master yang sudah digunakan transaksi tidak boleh dihapus permanen.

- Data master penting sebaiknya hanya bisa dinonaktifkan, bukan dihapus.

- Perubahan role dan permission harus dibatasi hanya untuk Super Admin tertentu.

R. Moderasi dan Pelaporan
Dapat

- SA dapat melihat semua laporan pelanggaran.

- SA dapat melihat laporan terhadap member.

- SA dapat melihat laporan terhadap komunitas.

- SA dapat melihat laporan terhadap brand.

- SA dapat melihat laporan terhadap perusahaan.

- SA dapat melihat laporan terhadap event.

- SA dapat melihat laporan terhadap produk marketplace.

- SA dapat melihat laporan terhadap konten blog.

- SA dapat melihat laporan terhadap chat atau diskusi.

- SA dapat memproses laporan.

- SA dapat menolak laporan.

- SA dapat menandai laporan valid.

- SA dapat memberi sanksi kepada pihak yang melanggar.

- SA dapat memberi warning.

- SA dapat suspend sementara.

- SA dapat ban permanen sesuai kebijakan platform.

- SA dapat meminta klarifikasi kepada pihak terkait.

- SA dapat membuat catatan investigasi.

- SA dapat menutup kasus laporan.

- SA dapat meneruskan kasus ke tim legal jika diperlukan.

S. Audit Log dan Keamanan Sistem
Dapat

- SA dapat melihat audit log platform.

- SA dapat melihat audit log user.

- SA dapat melihat audit log komunitas.

- SA dapat melihat audit log brand.

- SA dapat melihat audit log perusahaan.

- SA dapat melihat audit log transaksi.

- SA dapat melihat audit log approval.

- SA dapat melihat audit log perubahan role.

- SA dapat melihat audit log CMS.

- SA dapat melihat audit log data master.

- SA dapat melihat aktivitas mencurigakan.

- SA dapat melihat percobaan login gagal.

- SA dapat melihat aktivitas suspend dan unsuspend.

- SA dapat melihat perubahan data sensitif.

- SA dapat mengaktifkan pengamanan tambahan.

- SA dapat memaksa reset password user tertentu jika diperlukan.

- SA dapat revoke session user tertentu.

- SA dapat revoke session admin tertentu.
Batasan

- Audit log tidak boleh dihapus.

- Audit log hanya dapat diarsipkan sesuai kebijakan retensi data.

- SA tidak boleh mengubah isi audit log.

- Akses audit log harus dibatasi dan tercatat.

T. Notifikasi Super Admin
Dapat

- SA dapat menerima notifikasi approval komunitas.

- SA dapat menerima notifikasi approval sub-komunitas.

- SA dapat menerima notifikasi approval regional.

- SA dapat menerima notifikasi approval brand.

- SA dapat menerima notifikasi approval perusahaan.

- SA dapat menerima notifikasi laporan pelanggaran.

- SA dapat menerima notifikasi transaksi penting.

- SA dapat menerima notifikasi refund.

- SA dapat menerima notifikasi withdrawal.

- SA dapat menerima notifikasi collaboration dispute.

- SA dapat menerima notifikasi event bermasalah.

- SA dapat menerima notifikasi aktivitas login mencurigakan.

- SA dapat menerima notifikasi perubahan data master.

- SA dapat menerima notifikasi perubahan platform fee.

- SA dapat mengatur preferensi notifikasi admin.

U. Tidak Dapat / Batasan Super Admin
Walaupun Super Admin adalah role tertinggi, tetap harus ada batasan.

- SA tidak boleh menghapus data transaksi secara permanen.

- SA tidak boleh menghapus audit log.

- SA tidak boleh mengubah riwayat pembayaran secara manual.

- SA tidak boleh mengubah saldo wallet secara manual tanpa mekanisme adjustment resmi.

- SA tidak boleh membaca chat pribadi user tanpa prosedur moderasi yang sah.

- SA tidak boleh menghapus komunitas, brand, perusahaan, atau event permanen jika masih memiliki transaksi aktif.

- SA tidak boleh melakukan approval tanpa catatan jika data pengajuan tidak lengkap.

- SA tidak boleh menggunakan data pribadi user di luar kepentingan operasional platform.

- SA tidak boleh mengirim broadcast tanpa tujuan yang jelas.

- SA tidak boleh mengakses data sensitif tanpa alasan operasional.

- SA tidak boleh memindahkan ownership komunitas, brand, atau perusahaan tanpa bukti dan catatan.

- SA tidak boleh mengubah platform fee tanpa effective date dan audit log.

- SA tidak boleh menghapus data master yang sudah digunakan transaksi.

- SA tidak boleh melakukan tindakan penting tanpa pencatatan audit.

- SA tidak boleh menggunakan akun admin untuk transaksi pribadi tanpa pemisahan mode testing/operasional.

V. Dashboard Super Admin
Menu utama Super Admin Dashboard:
Super Admin Dashboard
├── Dashboard Overview
├── User / Members Management
├── Community Management
├── Sub-Community Management
├── Regional Community Management
├── Brand Management
├── Organization / Company Management
├── Owner Management
├── Event Management
├── Volunteer Management
├── Marketplace Management
├── Product Management
├── Collaboration Management
├── Sponsorship / CSR Management
├── CMS Management
├── Blog Management
├── Report & Analytics
├── Revenue Stream
├── Platform Fee
├── Finance & Transaction
├── Wallet Management
├── Refund & Settlement
├── Data Master
├── Role & Permission
├── Moderation & Reports
├── Notifications
├── Internal Chat / Support
├── Audit Log
├── Security
└── Settings

W. Permission Matrix Ringkas Super Admin
Modul Super Admin
Login admin khusus Ya
Kelola profil admin Ya
Tambah admin platform Ya
Kelola role admin Ya
Approve komunitas Ya
Approve sub-komunitas Ya
Approve regional komunitas Ya
Approve brand Ya
Approve perusahaan Ya
Lihat semua komunitas Ya
Freeze komunitas Ya
Lihat semua brand Ya
Freeze brand Ya
Lihat semua perusahaan Ya
Freeze perusahaan Ya
Lihat semua owner Ya
Freeze owner Ya
Lihat semua member Ya
Freeze member Ya
Kelola CMS Ya
Kelola blog Ya
Kelola event Ya
Freeze event Ya
Kelola platform fee Ya
Lihat revenue stream Ya
Export report Ya
Kelola data master Ya
Kelola audit log Lihat saja, tidak menghapus
Kelola transaksi Monitoring dan adjustment terbatas
Hapus data permanen Sangat dibatasi
Baca chat pribadi Tidak, kecuali prosedur moderasi sah

# 1. User Requirement List Per Role

## A. Individual / Member

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi akun | User dapat membuat akun sebagai member KomunaID | MVP |
| 2 | Login / logout | User dapat masuk dan keluar dari platform | MVP |
| 3 | Profil pribadi | User dapat mengisi nama, foto, lokasi, minat, bio, dan preferensi komunitas | MVP |
| 4 | Pilih minat | User dapat memilih kategori minat seperti buku, olahraga, sosial, seni, teknologi, dan lainnya | MVP |
| 5 | Cari komunitas | User dapat mencari komunitas berdasarkan kategori, lokasi, keyword, dan status aktif | MVP |
| 6 | Lihat profil komunitas | User dapat melihat detail komunitas, deskripsi, lokasi, kategori, aktivitas, dan kontak | MVP |
| 7 | Lihat event | User dapat melihat daftar event komunitas | MVP |
| 8 | Join komunitas | User dapat mengajukan bergabung ke komunitas terbuka atau tertutup | MVP |
| 9 | Daftar event | User dapat mendaftar pada event komunitas | MVP |
| 10 | Simpan komunitas/event | User dapat menyimpan komunitas atau event yang diminati | Nice to Have |
| 11 | Notifikasi | User menerima notifikasi join request, event, approval, atau perubahan jadwal | MVP |
| 12 | Riwayat aktivitas | User dapat melihat komunitas yang diikuti dan event yang pernah/akan diikuti | MVP |
| 13 | Report komunitas/event | User dapat melaporkan komunitas, event, atau konten yang bermasalah | MVP |
| 14 | Review/rating komunitas | User dapat memberikan feedback setelah mengikuti kegiatan | Later |
| 15 | Rekomendasi komunitas | User mendapat rekomendasi berdasarkan minat dan lokasi | Later |

## B. Community Owner

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upgrade role | Member dapat mengajukan diri menjadi Community Owner | MVP |
| 2 | Buat komunitas | Owner dapat membuat profil komunitas baru | MVP |
| 3 | Kelola profil komunitas | Owner dapat mengatur nama, logo, banner, deskripsi, kategori, lokasi, dan kontak | MVP |
| 4 | Submit verifikasi | Owner dapat mengajukan verifikasi komunitas ke admin KomunaID | MVP |
| 5 | Kelola membership | Owner dapat menerima, menolak, atau menghapus anggota komunitas | MVP |
| 6 | Tambah admin komunitas | Owner dapat menambahkan Community Admin | MVP |
| 7 | Buat event komunitas | Owner dapat membuat event dengan tanggal, lokasi, kuota, biaya, dan deskripsi | MVP |
| 8 | Kelola pendaftar event | Owner dapat melihat dan mengelola peserta event | MVP |
| 9 | Buat post/update | Owner dapat membuat update komunitas atau pengumuman | MVP |
| 10 | Lihat insight dasar | Owner dapat melihat jumlah anggota, event, pendaftar, dan engagement dasar | MVP |
| 11 | Terima proposal kolaborasi | Owner dapat menerima proposal dari brand, sponsor, atau partner | Later |
| 12 | Ajukan venue | Owner dapat mencari atau mengajukan kebutuhan tempat kegiatan | Later |
| 13 | Kelola dokumentasi komunitas | Owner dapat mengunggah dokumentasi kegiatan | Nice to Have |
| 14 | Komunikasi dengan member | Owner dapat mengirim pengumuman kepada anggota | MVP |
| 15 | Suspend internal member | Owner dapat membatasi anggota bermasalah dalam komunitas | Later |

## C. Community Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akses dashboard komunitas | Admin dapat masuk ke dashboard komunitas yang ditugaskan | MVP |
| 2 | Update profil terbatas | Admin dapat memperbarui informasi komunitas sesuai izin owner | MVP |
| 3 | Kelola event | Admin dapat membuat, mengedit, dan mengelola event komunitas | MVP |
| 4 | Kelola peserta event | Admin dapat melihat daftar peserta dan status pendaftaran | MVP |
| 5 | Moderasi post | Admin dapat mengelola konten komunitas | MVP |
| 6 | Kelola join request | Admin dapat membantu menerima/menolak anggota | MVP |
| 7 | Kirim notifikasi | Admin dapat mengirim pengumuman kepada anggota komunitas | MVP |
| 8 | Lihat statistik terbatas | Admin dapat melihat insight operasional komunitas | MVP |
| 9 | Tidak dapat hapus komunitas | Admin tidak memiliki akses untuk menghapus komunitas utama | MVP |
| 10 | Tidak dapat ubah owner | Admin tidak dapat mengganti pemilik komunitas | MVP |

## D. Organization Owner

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upgrade role organisasi | User dapat mengajukan akun sebagai Organization Owner | MVP |
| 2 | Buat profil organisasi | Owner dapat membuat profil organisasi, lembaga, kampus, brand non-komersial, atau institusi | MVP |
| 3 | Kelola identitas organisasi | Owner dapat mengatur nama, logo, deskripsi, kategori, kontak, dan lokasi | MVP |
| 4 | Submit verifikasi organisasi | Owner dapat mengajukan verifikasi organisasi ke KomunaID | MVP |
| 5 | Buat event organisasi | Owner dapat membuat event publik atau internal | MVP |
| 6 | Kelola admin organisasi | Owner dapat menambahkan Organization Admin | MVP |
| 7 | Kelola peserta event | Owner dapat melihat dan mengatur pendaftar kegiatan | MVP |
| 8 | Kelola komunitas turunan | Organisasi dapat menaungi beberapa komunitas atau unit kegiatan | Later |
| 9 | Lihat insight organisasi | Owner dapat melihat performa event, anggota, dan engagement dasar | MVP |
| 10 | Ajukan kolaborasi | Owner dapat mengajukan kolaborasi dengan komunitas atau partner | Later |
| 11 | Kelola dokumen organisasi | Owner dapat menyimpan dokumen legal/validasi organisasi | Later |
| 12 | Kirim announcement | Owner dapat mengirim pengumuman ke followers/member organisasi | MVP |

## E. Organization Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akses dashboard organisasi | Admin dapat mengelola organisasi sesuai izin owner | MVP |
| 2 | Update profil terbatas | Admin dapat memperbarui informasi organisasi | MVP |
| 3 | Buat dan kelola event | Admin dapat mengelola event organisasi | MVP |
| 4 | Kelola peserta | Admin dapat mengelola data pendaftar kegiatan | MVP |
| 5 | Kelola konten organisasi | Admin dapat membuat pengumuman/post organisasi | MVP |
| 6 | Lihat insight terbatas | Admin dapat melihat data performa dasar | MVP |
| 7 | Tidak dapat hapus organisasi | Admin tidak dapat menghapus organisasi utama | MVP |
| 8 | Tidak dapat mengganti owner | Admin tidak dapat mengalihkan kepemilikan organisasi | MVP |

## F. Partner Admin / Brand Partner

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buat akun partner | Brand/partner dapat mendaftar sebagai partner KomunaID | Later |
| 2 | Buat profil partner | Partner dapat membuat profil brand, perusahaan, atau mitra | Later |
| 3 | Cari komunitas | Partner dapat mencari komunitas berdasarkan kategori, lokasi, dan target audiens | Later |
| 4 | Lihat profil komunitas | Partner dapat melihat detail komunitas yang terbuka untuk kolaborasi | Later |
| 5 | Ajukan kolaborasi | Partner dapat mengirim proposal kerja sama ke komunitas/organisasi | Later |
| 6 | Kelola proposal | Partner dapat melihat status proposal: draft, terkirim, diterima, ditolak | Later |
| 7 | Buat campaign | Partner dapat membuat campaign kolaborasi komunitas | Later |
| 8 | Lihat insight kolaborasi | Partner dapat melihat performa dasar campaign | Later |
| 9 | Komunikasi dengan komunitas | Partner dapat menghubungi komunitas melalui sistem | Later |
| 10 | Upload dokumen penawaran | Partner dapat mengunggah brief, proposal, atau dokumen kerja sama | Later |

## G. Sponsor Representative

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrasi sponsor | Sponsor dapat membuat akun representative | Later |
| 2 | Profil sponsor | Sponsor dapat mengisi profil brand, industri, dan kebutuhan sponsorship | Later |
| 3 | Cari event potensial | Sponsor dapat mencari event komunitas yang relevan | Later |
| 4 | Lihat paket sponsorship | Sponsor dapat melihat paket sponsorship dari komunitas/event | Later |
| 5 | Ajukan sponsorship | Sponsor dapat mengirim penawaran sponsor | Later |
| 6 | Kelola status sponsorship | Sponsor dapat melihat status negosiasi dan approval | Later |
| 7 | Lihat laporan sponsor | Sponsor dapat melihat output campaign atau dokumentasi event | Later |
| 8 | Download report | Sponsor dapat mengunduh laporan kerja sama | Later |

## H. Venue Owner / Venue Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buat profil venue | Pemilik tempat dapat mendaftarkan ruang kegiatan | Later |
| 2 | Kelola detail venue | Venue dapat mengatur lokasi, kapasitas, fasilitas, harga, jam operasional | Later |
| 3 | Upload foto tempat | Venue dapat mengunggah foto ruang atau fasilitas | Later |
| 4 | Terima inquiry komunitas | Venue menerima permintaan penggunaan tempat dari komunitas | Later |
| 5 | Kelola booking | Venue dapat menerima/menolak permintaan tempat | Later |
| 6 | Tampilkan availability | Venue dapat menampilkan ketersediaan tanggal dan waktu | Later |
| 7 | Lihat histori penggunaan | Venue dapat melihat riwayat event komunitas | Later |
| 8 | Kelola promo komunitas | Venue dapat membuat penawaran khusus komunitas | Later |

# 2. Superadmin / Admin Requirement List Per Role

## A. Super Admin KomunaID

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login super admin | Super Admin dapat login ke dashboard internal | MVP |
| 2 | Kelola seluruh user | Super Admin dapat melihat, mengubah status, suspend, atau ban user | MVP |
| 3 | Kelola role | Super Admin dapat memberi, mengubah, atau mencabut role user | MVP |
| 4 | Approve komunitas | Super Admin dapat menerima/menolak pengajuan komunitas | MVP |
| 5 | Approve organisasi | Super Admin dapat menerima/menolak pengajuan organisasi | MVP |
| 6 | Verifikasi data | Super Admin dapat melakukan validasi data profil komunitas/organisasi | MVP |
| 7 | Kelola kategori | Super Admin dapat membuat, mengedit, dan menonaktifkan kategori komunitas/event | MVP |
| 8 | Kelola report abuse | Super Admin dapat memproses laporan penyalahgunaan | MVP |
| 9 | Moderasi konten | Super Admin dapat menghapus/menahan konten bermasalah | MVP |
| 10 | Suspend komunitas/organisasi | Super Admin dapat menonaktifkan komunitas/organisasi bermasalah | MVP |
| 11 | Audit log | Super Admin dapat melihat histori aktivitas penting sistem | MVP |
| 12 | Dashboard analytics | Super Admin dapat melihat statistik platform secara umum | MVP |
| 13 | Kelola master data | Super Admin dapat mengelola lokasi, kategori, status, dan referensi sistem | MVP |
| 14 | Kelola homepage content | Super Admin dapat menentukan konten yang tampil di homepage | Nice to Have |
| 15 | Kelola akses admin | Super Admin dapat membuat akun Platform Admin | MVP |
| 16 | Export data | Super Admin dapat mengunduh data untuk analisis internal | Later |
| 17 | Kelola konfigurasi sistem | Super Admin dapat mengatur parameter sistem dasar | Later |

## B. Platform Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login admin | Platform Admin dapat masuk ke dashboard admin | MVP |
| 2 | Review pengajuan komunitas | Admin dapat melakukan pengecekan awal komunitas | MVP |
| 3 | Review pengajuan organisasi | Admin dapat melakukan pengecekan awal organisasi | MVP |
| 4 | Moderasi event | Admin dapat mengecek event yang dilaporkan atau bermasalah | MVP |
| 5 | Kelola konten platform | Admin dapat mengatur banner, highlight, artikel, atau konten editorial | Later |
| 6 | Kelola laporan user | Admin dapat menindaklanjuti laporan user | MVP |
| 7 | Kelola kategori | Admin dapat mengusulkan atau mengedit kategori sesuai izin | MVP |
| 8 | Lihat statistik dasar | Admin dapat melihat jumlah user, komunitas, event, dan report | MVP |
| 9 | Tidak dapat menghapus super admin | Platform Admin tidak memiliki akses terhadap akun Super Admin | MVP |
| 10 | Tidak dapat ubah konfigurasi kritikal | Platform Admin dibatasi dari pengaturan sistem sensitif | MVP |

## C. Community Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelola data komunitas | Admin komunitas dapat memperbarui detail komunitas | MVP |
| 2 | Kelola event komunitas | Admin dapat membuat dan mengelola event | MVP |
| 3 | Kelola anggota | Admin dapat menerima/menolak join request | MVP |
| 4 | Kelola post | Admin dapat membuat, mengedit, atau menghapus post komunitas | MVP |
| 5 | Lihat peserta event | Admin dapat mengakses data peserta event komunitas | MVP |
| 6 | Kirim pengumuman | Admin dapat mengirim update kepada anggota komunitas | MVP |
| 7 | Akses terbatas | Admin tidak dapat menghapus komunitas atau mengganti owner | MVP |

## D. Organization Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelola profil organisasi | Admin dapat mengedit informasi organisasi | MVP |
| 2 | Kelola event organisasi | Admin dapat membuat dan mengelola event organisasi | MVP |
| 3 | Kelola peserta | Admin dapat mengatur data pendaftar event | MVP |
| 4 | Kelola konten organisasi | Admin dapat membuat update organisasi | MVP |
| 5 | Lihat insight organisasi | Admin dapat melihat statistik dasar | MVP |
| 6 | Akses terbatas | Admin tidak dapat menghapus organisasi atau mengganti owner | MVP |

## E. Partner Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelola profil partner | Admin partner dapat mengatur profil brand/partner | Later |
| 2 | Buat proposal kerja sama | Admin partner dapat mengajukan kolaborasi | Later |
| 3 | Kelola campaign | Admin partner dapat membuat dan memantau campaign | Later |
| 4 | Lihat daftar komunitas potensial | Admin partner dapat mencari komunitas relevan | Later |
| 5 | Lihat status proposal | Admin partner dapat melihat progress kolaborasi | Later |
| 6 | Upload dokumen | Admin partner dapat mengunggah brief/proposal | Later |
| 7 | Lihat laporan campaign | Admin partner dapat melihat ringkasan hasil kerja sama | Later |

## F. Data / Insight Admin

| No | Requirement | Deskripsi Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lihat dashboard data | Admin dapat melihat statistik platform | Later |
| 2 | Export data agregat | Admin dapat mengunduh data non-sensitif | Later |
| 3 | Monitor growth | Admin dapat melihat pertumbuhan user, komunitas, dan event | Later |
| 4 | Monitor engagement | Admin dapat melihat aktivitas member, event registration, dan join request | Later |
| 5 | Generate report | Admin dapat membuat laporan Komuna Insight | Later |
| 6 | Data privacy control | Admin hanya dapat melihat data sesuai izin akses | Later |

# 3. Feature Requirement List

## A. Authentication & Account Management

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Register member | User dapat registrasi sebagai member | MVP |
| FR-002 | Login | User dapat login menggunakan email/password | MVP |
| FR-003 | Logout | User dapat logout dari sistem | MVP |
| FR-004 | Forgot password | User dapat reset password | MVP |
| FR-005 | Role management | Sistem mendukung role member, community owner, organization owner, admin, super admin | MVP |
| FR-006 | Role upgrade request | User dapat mengajukan perubahan role | MVP |
| FR-007 | Account status | Sistem mendukung status active, pending, suspended, banned | MVP |

## B. User Profile

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-008 | Profil member | Member dapat mengisi data profil | MVP |
| FR-009 | Interest selection | Member dapat memilih minat | MVP |
| FR-010 | Location preference | Member dapat memilih lokasi domisili/kegiatan | MVP |
| FR-011 | Profile photo | Member dapat mengunggah foto profil | MVP |
| FR-012 | Activity history | Member dapat melihat komunitas/event yang diikuti | MVP |

## C. Community Management

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-013 | Create community | Community Owner dapat membuat komunitas | MVP |
| FR-014 | Community profile | Komunitas memiliki nama, slug, logo, banner, deskripsi, lokasi, kategori | MVP |
| FR-015 | Community approval | Komunitas perlu approval admin sebelum aktif penuh | MVP |
| FR-016 | Community visibility | Komunitas dapat berstatus draft, pending, active, suspended | MVP |
| FR-017 | Membership type | Komunitas dapat open/closed/private | MVP |
| FR-018 | Join request | Member dapat mengajukan join komunitas | MVP |
| FR-019 | Member approval | Owner/admin dapat menerima/menolak anggota | MVP |
| FR-020 | Community admin | Owner dapat menambahkan admin komunitas | MVP |
| FR-021 | Community post | Owner/admin dapat membuat update/post komunitas | MVP |
| FR-022 | Community report | User dapat melaporkan komunitas bermasalah | MVP |

## D. Organization Management

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-023 | Create organization | Organization Owner dapat membuat profil organisasi | MVP |
| FR-024 | Organization profile | Organisasi memiliki nama, logo, deskripsi, kontak, lokasi, kategori | MVP |
| FR-025 | Organization approval | Organisasi perlu approval admin | MVP |
| FR-026 | Organization admin | Owner dapat menambahkan admin organisasi | MVP |
| FR-027 | Organization event | Organisasi dapat membuat event | MVP |
| FR-028 | Organization insight | Organisasi dapat melihat statistik dasar | MVP |

## E. Event Management

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-029 | Create event | Community/Organization Owner dapat membuat event | MVP |
| FR-030 | Event profile | Event memiliki nama, tanggal, waktu, lokasi, deskripsi, kategori, kuota, biaya | MVP |
| FR-031 | Event registration | Member dapat mendaftar event | MVP |
| FR-032 | Registration status | Status pendaftaran: pending, approved, rejected, cancelled | MVP |
| FR-033 | Participant list | Owner/admin dapat melihat daftar peserta | MVP |
| FR-034 | Event approval | Event tertentu dapat dimoderasi oleh admin | MVP |
| FR-035 | Event search | User dapat mencari event berdasarkan kategori/lokasi/tanggal | MVP |
| FR-036 | Event reminder | Sistem dapat mengirim pengingat event | Nice to Have |
| FR-037 | Event documentation | Owner dapat mengunggah dokumentasi event | Later |

## F. Directory & Discovery

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-038 | Community directory | User dapat melihat daftar komunitas | MVP |
| FR-039 | Event directory | User dapat melihat daftar event | MVP |
| FR-040 | Search | User dapat mencari berdasarkan keyword | MVP |
| FR-041 | Filter | User dapat filter berdasarkan kategori, lokasi, status, tanggal | MVP |
| FR-042 | Detail page | User dapat membuka detail komunitas/event/organisasi | MVP |
| FR-043 | Featured community | Admin dapat menampilkan komunitas pilihan | Later |
| FR-044 | Recommendation engine | Sistem memberi rekomendasi berbasis minat | Later |

## G. Partnership & Sponsorship

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-045 | Partner profile | Partner dapat membuat profil brand/mitra | Later |
| FR-046 | Sponsor profile | Sponsor dapat membuat profil sponsor | Later |
| FR-047 | Collaboration proposal | Partner dapat mengirim proposal ke komunitas/organisasi | Later |
| FR-048 | Sponsorship package | Komunitas dapat membuat paket sponsor | Later |
| FR-049 | Proposal status | Sistem mencatat status proposal | Later |
| FR-050 | Campaign tracking | Partner dapat memantau progress campaign | Later |

## H. Venue Matching / Komuna Space

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-051 | Venue profile | Venue owner dapat mendaftarkan tempat | Later |
| FR-052 | Venue directory | Komunitas dapat mencari tempat kegiatan | Later |
| FR-053 | Venue detail | Venue memiliki kapasitas, fasilitas, lokasi, harga, jam operasional | Later |
| FR-054 | Booking inquiry | Komunitas dapat mengajukan penggunaan venue | Later |
| FR-055 | Availability | Venue dapat menampilkan jadwal ketersediaan | Later |
| FR-056 | Venue approval | Admin dapat memverifikasi venue | Later |

## I. Notification

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-057 | In-app notification | User menerima notifikasi dalam platform | MVP |
| FR-058 | Email notification | User menerima email untuk event penting | Nice to Have |
| FR-059 | Join request notification | Owner menerima notifikasi permintaan anggota | MVP |
| FR-060 | Event registration notification | Owner menerima notifikasi pendaftaran event | MVP |
| FR-061 | Approval notification | User menerima status approval/rejection | MVP |

## J. Admin Dashboard

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-062 | Admin dashboard | Admin dapat melihat ringkasan platform | MVP |
| FR-063 | User management | Admin dapat mengelola user | MVP |
| FR-064 | Community approval | Admin dapat approve/reject komunitas | MVP |
| FR-065 | Organization approval | Admin dapat approve/reject organisasi | MVP |
| FR-066 | Category management | Admin dapat mengelola kategori | MVP |
| FR-067 | Report management | Admin dapat mengelola laporan user | MVP |
| FR-068 | Content moderation | Admin dapat memoderasi konten | MVP |
| FR-069 | Audit log | Sistem mencatat aktivitas penting admin | MVP |
| FR-070 | Basic analytics | Admin melihat jumlah user, komunitas, event, pendaftar | MVP |

## K. Security, Access & Performance

| Kode | Feature | Requirement | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-071 | Role-based access control | Akses sistem dibatasi berdasarkan role | MVP |
| FR-072 | Permission matrix | Setiap role memiliki batas akses jelas | MVP |
| FR-073 | Secure password | Password disimpan secara aman | MVP |
| FR-074 | Input validation | Sistem memvalidasi input user | MVP |
| FR-075 | File upload validation | Upload gambar/dokumen dibatasi tipe dan ukuran | MVP |
| FR-076 | Audit trail | Aktivitas penting dicatat | MVP |
| FR-077 | Rate limiting | Sistem membatasi request berlebihan | Later |
| FR-078 | Database indexing | Query utama memiliki index untuk performa | MVP |
| FR-079 | Backup database | Database memiliki mekanisme backup | MVP |
| FR-080 | Error handling | Sistem menampilkan pesan error yang jelas | MVP |

# 4. Content Requirement List

## A. Brand & Identity Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logo KomunaID | Logo utama untuk platform | MVP |
| 2 | Icon KomunaID | Icon aplikasi/platform | MVP |
| 3 | Brand color | Warna utama dan turunan untuk UI | MVP |
| 4 | Typography | Font dan ukuran teks standar | MVP |
| 5 | Brand guideline singkat | Aturan penggunaan logo, warna, icon, dan tone | MVP |
| 6 | Tagline | Kalimat pendek positioning KomunaID | MVP |
| 7 | Brand description | Deskripsi singkat KomunaID untuk homepage/about | MVP |

## B. Website / Platform Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homepage headline | Kalimat utama yang menjelaskan manfaat KomunaID | MVP |
| 2 | Homepage subheadline | Penjelasan singkat value proposition | MVP |
| 3 | CTA utama | Contoh: “Cari Komunitas”, “Buat Komunitas”, “Daftarkan Event” | MVP |
| 4 | About KomunaID | Penjelasan tujuan dan masalah yang diselesaikan | MVP |
| 5 | How it works | Alur penggunaan untuk member, komunitas, organisasi | MVP |
| 6 | Community directory copy | Teks untuk halaman daftar komunitas | MVP |
| 7 | Event directory copy | Teks untuk halaman daftar event | MVP |
| 8 | Empty state content | Teks saat data belum tersedia | MVP |
| 9 | Error message | Pesan error yang mudah dipahami | MVP |
| 10 | Success message | Pesan sukses untuk registrasi, join, create event, approval | MVP |

## C. User Onboarding Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Welcome message | Sapaan awal setelah user registrasi | MVP |
| 2 | Interest onboarding | Copy untuk memilih minat | MVP |
| 3 | Location onboarding | Copy untuk memilih lokasi | MVP |
| 4 | Role selection copy | Penjelasan pilihan sebagai member, community owner, organization owner | MVP |
| 5 | Profile completion guide | Instruksi melengkapi profil | MVP |
| 6 | Verification explanation | Penjelasan mengapa komunitas/organisasi perlu diverifikasi | MVP |

## D. Community Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Community profile template | Format nama, deskripsi, kategori, lokasi, kontak | MVP |
| 2 | Community description guide | Panduan menulis deskripsi komunitas | MVP |
| 3 | Community rules template | Template aturan komunitas | MVP |
| 4 | Membership description | Penjelasan open/closed/private community | MVP |
| 5 | Join request message | Pesan default saat member mengajukan join | MVP |
| 6 | Approval/rejection message | Pesan diterima/ditolak bergabung | MVP |
| 7 | Community announcement template | Template update komunitas | Nice to Have |

## E. Event Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Event creation template | Format nama event, tanggal, lokasi, kuota, biaya, deskripsi | MVP |
| 2 | Event description guide | Panduan menulis deskripsi event | MVP |
| 3 | Event registration copy | Teks tombol dan instruksi daftar event | MVP |
| 4 | Event status label | Draft, published, closed, cancelled, completed | MVP |
| 5 | Event reminder copy | Pesan pengingat event | Nice to Have |
| 6 | Event cancellation message | Pesan jika event dibatalkan | MVP |
| 7 | Participant confirmation message | Pesan konfirmasi peserta | MVP |

## F. Admin Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Admin dashboard labels | Label menu dan status di dashboard admin | MVP |
| 2 | Approval checklist | Checklist review komunitas/organisasi | MVP |
| 3 | Rejection reason template | Template alasan penolakan | MVP |
| 4 | Suspension reason template | Template alasan suspend user/komunitas | MVP |
| 5 | Moderation guideline | Panduan moderasi konten dan laporan | MVP |
| 6 | Report abuse category | Kategori laporan: spam, penipuan, konten tidak pantas, komunitas palsu | MVP |
| 7 | Admin notification copy | Pesan internal untuk aktivitas admin | MVP |

## G. Legal, Policy & Trust Content

| No | Content | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terms of Service | Syarat dan ketentuan penggunaan platform | MVP |
| 2 | Privacy Policy | Kebijakan privasi dan pengelolaan data | MVP |
| 3 | Community Guideline | Aturan perilaku komunitas di KomunaID | MVP |
| 4 | Event Guideline | Aturan penyelenggaraan event | MVP |
| 5 | Data consent copy | Persetujuan penggunaan data user | MVP |
| 6 | Report policy | Penjelasan mekanisme pelaporan | MVP |
| 7 | Disclaimer | Batas tanggung jawab KomunaID atas event/komunitas pihak ketiga | MVP |

# 5. MVP Scope List

## A. MVP Core Scope

| No | Scope | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Member registration & login | User dapat membuat akun dan login | In Scope |
| 2 | Member profile | User dapat membuat profil dan memilih minat | In Scope |
| 3 | Role upgrade | User dapat mengajukan role sebagai Community Owner / Organization Owner | In Scope |
| 4 | Community creation | Community Owner dapat membuat komunitas | In Scope |
| 5 | Community approval | Super Admin dapat approve/reject komunitas | In Scope |
| 6 | Community profile page | Publik dapat melihat detail komunitas aktif | In Scope |
| 7 | Community directory | User dapat mencari dan memfilter komunitas | In Scope |
| 8 | Community membership | Member dapat join komunitas | In Scope |
| 9 | Community member management | Owner/admin dapat mengelola anggota | In Scope |
| 10 | Event creation | Community/Organization Owner dapat membuat event | In Scope |
| 11 | Event directory | User dapat mencari dan melihat event | In Scope |
| 12 | Event registration | Member dapat mendaftar event | In Scope |
| 13 | Participant management | Owner/admin dapat melihat daftar peserta | In Scope |
| 14 | Organization creation | Organization Owner dapat membuat profil organisasi | In Scope |
| 15 | Organization approval | Super Admin dapat approve/reject organisasi | In Scope |
| 16 | Basic notification | Notifikasi untuk join, approval, dan event registration | In Scope |
| 17 | Admin dashboard | Super Admin dapat mengelola user, komunitas, organisasi, event, kategori | In Scope |
| 18 | Category management | Admin dapat mengelola kategori komunitas/event | In Scope |
| 19 | Report abuse | User dapat melaporkan komunitas/event/konten | In Scope |
| 20 | Basic analytics | Super Admin melihat data dasar platform | In Scope |
| 21 | Audit log | Aktivitas penting tercatat | In Scope |
| 22 | RBAC | Hak akses berdasarkan role | In Scope |
| 23 | MySQL database | Database MVP menggunakan MySQL | In Scope |
| 24 | Security basic | Validasi input, proteksi akses, upload validation | In Scope |
| 25 | Performance basic | Indexing, pagination, optimized query dasar | In Scope |

## B. MVP Role Scope

| Role | Scope Utama MVP |
| --- | --- |
| Individual / Member | Register, login, profil, pilih minat, cari komunitas, lihat event, join komunitas, daftar event, menerima notifikasi |
| Community Owner | Buat komunitas, kelola profil, kelola anggota, buat event, kelola peserta, post/update komunitas |
| Community Admin | Membantu owner mengelola anggota, event, peserta, dan konten komunitas |
| Organization Owner | Buat organisasi, kelola profil organisasi, buat event, kelola peserta, lihat insight dasar |
| Organization Admin | Membantu owner mengelola profil, event, peserta, dan konten organisasi |
| Super Admin KomunaID | Kelola user, role, approval, kategori, report, moderasi, analytics, audit log |
| Platform Admin | Membantu operasional approval, moderasi, kategori, dan laporan user |

## C. Not Included in MVP / Later Scope

| No | Scope | Alasan Ditunda |
| --- | --- | --- |
| 1 | Full partnership marketplace | Membutuhkan validasi komunitas dan brand lebih lanjut |
| 2 | Sponsorship package system | Perlu model bisnis dan pricing lebih matang |
| 3 | Venue booking real-time | Membutuhkan integrasi availability dan operasional venue |
| 4 | Payment gateway | Belum menjadi kebutuhan inti discovery komunitas |
| 5 | Ticketing berbayar kompleks | Dapat masuk setelah event registration dasar stabil |
| 6 | Chat internal | Risiko moderasi tinggi dan kompleks secara teknis |
| 7 | Recommendation engine advanced | Membutuhkan data perilaku user yang cukup |
| 8 | Mobile app native | MVP awal cukup web responsive |
| 9 | Advanced analytics / Komuna Insight | Masuk setelah data platform terkumpul |
| 10 | CRM brand/sponsor | Masuk setelah partnership module divalidasi |
| 11 | Community monetization | Butuh aturan fee, komisi, dan legal |
| 12 | Auto matching brand-community | Membutuhkan data dan algoritma yang lebih matang |
| 13 | Public API | Belum prioritas untuk MVP awal |
| 14 | Multi-language | Bisa ditunda sampai ada kebutuhan pasar |
| 15 | Gamification | Bisa ditambahkan setelah engagement dasar berjalan |

## D. MVP Output yang Harus Ada

| No | Output | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | User Requirement Document | Daftar kebutuhan user per role |
| 2 | Feature Requirement Document | Daftar fitur MVP dan prioritas |
| 3 | Database Design MySQL | ERD, table structure, relationship, indexing |
| 4 | Wireframe | Alur layar utama platform |
| 5 | UI Design | Tampilan final berdasarkan brand KomunaID |
| 6 | System Architecture | Struktur frontend, backend, database, storage, auth |
| 7 | Access Control Matrix | Hak akses per role |
| 8 | Security Plan | Validasi, auth, role, file upload, audit |
| 9 | Development Plan | Sprint, backlog, milestone, timeline |
| 10 | Testing Checklist | Functional, role access, security, performance |
| 11 | MVP Launch Checklist | Checklist sebelum rilis MVP |
| 12 | Risk Register | Risiko produk, teknis, bisnis, legal, operasional |
| 13 | Admin SOP | Prosedur approval, moderasi, dan report handling |
| 14 | Content Guideline | Panduan isi platform, komunitas, event, dan legal copy |

# 6. Risk Register

| ID | Risiko | Kategori | Dampak | Kemungkinan | Level | Mitigasi | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | MVP terlalu luas dan tidak selesai tepat waktu | Product | Tinggi | Tinggi | High | Batasi MVP hanya pada member, komunitas, organisasi, event, admin, dan basic discovery | Product Owner |
| R-002 | Terlalu banyak role sejak awal | Product | Tinggi | Sedang | High | Prioritaskan role utama: Member, Community Owner, Organization Owner, Super Admin | Product Owner |
| R-003 | Fitur partnership terlalu cepat masuk MVP | Product | Sedang | Tinggi | High | Jadikan partnership sebagai later scope setelah komunitas/event tervalidasi | Product Owner |
| R-004 | Database design tidak scalable | Technical | Tinggi | Sedang | High | Gunakan normalisasi, indexing, foreign key, audit log, dan migration planning MySQL | Tech Lead |
| R-005 | Query lambat saat data komunitas/event bertambah | Performance | Sedang | Sedang | Medium | Terapkan pagination, indexing kategori/lokasi/status/tanggal, dan query optimization | Backend Developer |
| R-006 | Role access bocor atau salah izin | Security | Tinggi | Sedang | High | Buat RBAC detail, middleware authorization, dan access control testing | Backend Developer |
| R-007 | Data user tidak aman | Security | Tinggi | Sedang | High | Hash password, validasi input, enkripsi data sensitif bila perlu, dan privacy policy | Tech Lead |
| R-008 | Upload file berbahaya | Security | Tinggi | Sedang | High | Batasi tipe file, ukuran file, scan file, dan simpan di storage terpisah | Backend Developer |
| R-009 | Komunitas palsu atau tidak aktif masuk platform | Trust | Tinggi | Tinggi | High | Terapkan approval, verifikasi dasar, status active/inactive, dan report abuse | Super Admin |
| R-010 | Event palsu atau menyesatkan | Trust | Tinggi | Sedang | High | Moderasi event, report system, dan guideline event | Platform Admin |
| R-011 | Konten tidak pantas muncul di platform | Moderation | Tinggi | Sedang | High | Moderation guideline, report abuse, suspend content/user | Platform Admin |
| R-012 | User bingung menggunakan platform | UX | Sedang | Sedang | Medium | Buat onboarding sederhana, empty state jelas, CTA kuat, dan copywriting ramah | Product Designer |
| R-013 | Community Owner tidak paham cara mengelola komunitas | UX/Product | Sedang | Sedang | Medium | Buat template profil komunitas, panduan event, dan checklist onboarding owner | Product Owner |
| R-014 | Data komunitas tidak lengkap | Data Quality | Sedang | Tinggi | High | Wajibkan field minimum sebelum komunitas bisa publish | Backend Developer |
| R-015 | Event tanpa informasi lengkap | Data Quality | Sedang | Tinggi | High | Buat required fields: tanggal, lokasi, kuota, kontak, deskripsi | Backend Developer |
| R-016 | Platform sepi karena belum ada komunitas awal | Business | Tinggi | Tinggi | High | Lakukan onboarding manual komunitas awal sebelum launch publik | Business/Community Team |
| R-017 | Sulit mendapatkan komunitas pertama | Business | Tinggi | Sedang | High | Targetkan komunitas kecil-menengah, komunitas buku, olahraga, sosial, kampus, dan hobi | Community Team |
| R-018 | User tidak kembali setelah registrasi | Growth | Sedang | Tinggi | High | Fokus pada event aktif, rekomendasi sederhana, notifikasi, dan konten komunitas terbaru | Growth Team |
| R-019 | Komunitas tidak rutin update event | Operations | Sedang | Tinggi | High | Berikan reminder, dashboard event, dan template update kegiatan | Community Team |
| R-020 | Admin kewalahan approval/manual moderation | Operations | Sedang | Sedang | Medium | Buat status workflow, filter pending, checklist approval, dan prioritas review | Platform Admin |
| R-021 | Legal policy belum siap | Legal | Tinggi | Sedang | High | Siapkan Terms of Service, Privacy Policy, Community Guideline, dan Event Disclaimer | Legal/Founder |
| R-022 | Sengketa antara member dan komunitas/event | Legal/Trust | Tinggi | Sedang | High | Buat disclaimer, report flow, escalation SOP, dan batas tanggung jawab platform | Founder |
| R-023 | Kesalahan data analytics | Data | Sedang | Sedang | Medium | Definisikan metrik, event tracking, dan validasi data secara berkala | Data Admin |
| R-024 | Development tidak terdokumentasi | Project | Sedang | Sedang | Medium | Gunakan backlog, sprint board, changelog, dan technical documentation | Project Manager |
| R-025 | Perubahan requirement terus-menerus | Project | Tinggi | Tinggi | High | Terapkan requirement freeze untuk MVP dan pisahkan backlog later scope | Product Owner |
| R-026 | UI tidak konsisten dengan brand baru | Design | Sedang | Sedang | Medium | Gunakan design system, komponen UI, warna, typography, dan guideline logo | UI Designer |
| R-027 | Arsitektur tidak sesuai kebutuhan masa depan | Technical | Sedang | Sedang | Medium | Gunakan modular architecture dan pisahkan domain auth, community, event, admin | Tech Lead |
| R-028 | Integrasi storage/media bermasalah | Technical | Sedang | Sedang | Medium | Definisikan storage provider, folder structure, file naming, dan fallback plan | Backend Developer |
| R-029 | Backup database tidak berjalan | Technical | Tinggi | Rendah | Medium | Jadwalkan backup rutin dan test restore database | DevOps |
| R-030 | Tidak ada testing role access | QA | Tinggi | Sedang | High | Buat test case per role: member, owner, admin, super admin | QA Tester |
| R-031 | Launch dilakukan sebelum fitur utama stabil | Product/QA | Tinggi | Sedang | High | Gunakan MVP launch checklist dan go/no-go criteria | Product Owner |
| R-032 | Performance turun saat banyak pencarian | Performance | Sedang | Sedang | Medium | Index search field, cache data tertentu, dan gunakan pagination | Backend Developer |
| R-033 | Komunitas tidak percaya pada platform baru | Trust/Business | Sedang | Tinggi | High | Tampilkan value jelas, onboarding personal, dan contoh profil komunitas yang baik | Community Team |
| R-034 | Brand/sponsor belum melihat value | Business | Sedang | Sedang | Medium | Jangan jadikan sponsor fitur utama MVP; kumpulkan data komunitas/event terlebih dahulu | Business Team |
| R-035 | Venue matching belum siap secara operasional | Operations | Sedang | Sedang | Medium | Masukkan Komuna Space sebagai phase berikutnya setelah discovery komunitas stabil | Operations Team |